**За первых два месяца 2020 года в городе Красноармейске завершены работы по капитальному ремонту в девяти многоквартирных домах**

В январе-феврале 2020 года в Красноармейском муниципальном районе комиссией Фонда капитального ремонта приняты завершенные работы в девяти многоквартирных домах.

14 января 2020 года состоялась приемка выполненных работ по капитальному ремонту кровли в двух многоквартирных домах по адресам г. Красноармейск, ул. Красная звезда, д. 1Г, г. Красноармейск, ул. Калинина, д. 8А. Данный капитальный ремонт был произведен подрядной организацией ООО "ЗОДЧИЙ". Общая стоимость работ составила 4 355 071,99 рубля.

17 января 2020 года состоялась приемка завершенных работ по капитальному ремонту кровли в доме по адресу г. Красноармейск, ул. Заводская, д. 9. Ремонт был выполнен организацией ООО "Стройсервис". Стоимость проведенных работ составила 1 820 619 рублей.

24 января 2020 года в доме по адресу г. Красноармейск, нп. 5 микрорайон, д. 13 были приняты работы по капитальному ремонту внутридомовой системы холодного водоснабжения. Работы были проведены подрядной организацией ООО "СТД-Строй" на сумму 217 986 рублей.

28 января 2020 года комиссией Фонда были приняты работы по капитальному ремонту кровли в трех домах по адресам: г. Красноармейск, ул. Калинина, д. 13, г. Красноармейск, ул. Калинина, д. 16, г. Красноармейск, ул. Карамышская, д. 32. Ремонт кровли в данных домах проводился подрядными организациями ООО "ЗОДЧИЙ" и ООО "СТД-Строй". Общая сумма выполненных работ составила 5 686 859,52 рубля.

11 февраля 2020 года были приняты работы по капитальному ремонту в двух домах по адресам г. Красноармейск, ул. Заводская, д. 9, г. Красноармейск, ул. Мичурина, д. 1Д. Подрядной организацией ООО "Стройсервис" было выполнено два вида работ: ремонт системы холодного водоснабжения и капитальный ремонт кровли. Общая сумма проведенных работ составила 3 061 945 рублей.

 Всего в рамках исполнения краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта на 2020 год планируется провести капитальный ремонт в 49 многоквартирных домах Красноармейского муниципального района.