

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | 24 апреля 2020г. | № | 288 |
|
|  |  |  | г. Красноармейск |

## 

О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Красноармейск на 2020-2022годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании город Красноармейск, утвержденных решением Совета муниципального образования город Красноармейск от 18.04.2012 г. № 04/20, Уставом Красноармейского муниципального района и в целях совершенствования системы комплексного благоустройства территории муниципального образования город Красноармейск, администрация Красноармейского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Комплексное благоустройство территории муниципального образования город Красноармейск на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 15.11.2019 г. № 884 (с изменениями от 28.01.2020г. №51), согласно приложению №1, №2, №3.

2. Организационно - контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района Саратовской области опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Красноармейского

муниципального района А.В. Петаев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красноармейского

муниципального района

от 24.04.2020г. № 288

Изменения,

вносимые в муниципальную программу

«Комплексное благоустройство территории муниципального образования

город Красноармейск на 2020-2022 годы»

1. В паспорте муниципальной программы:

- Позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции;

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования за счет средств федерального, областного и местного бюджета Программы составляет  **53610,39101**. рублей (Приложение № 3) в 2020 – 2022 годах, в том числе:  на 2020 – 17395,39101 тыс. руб.;  на 2021- 17 335,00 тыс. руб.  на 2022 – 19 020,00 тыс. руб.  Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 –2022 годов, могут быть уточнены при формировании проекта бюджета МО г. Красноармейск. |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красноармейского

муниципального района

от 24.04.2020г. № 288

2. В перечне мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования программы Приложение № 2 изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ

Источник финансирования: местный бюджет (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование направлений  использования средств Программы | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| 1 | Текущее содержание, обслуживание наружных сетей уличного освещения территории г.Красноармейска. Строительство, реконструкция уличного освещения | 5796,9 | 7720 | 8120 |
| 2. | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями | 1450 | 1565 | 1680 |
| 3. | Организация и содержание мест захоронений | 1000 | 1100 | 1200 |
| 4. | Приобретение мусоровозов, мусорных контейнеров | 1250 | 0 | 0 |
| 5. | Прочее благоустройства | 5480 | 8950 | 7920 |
|  | ИТОГО | **14976,9** | **17335** | **18920** |

Приложение № 3

к постановлению администрации

Красноармейского

муниципального района

от 24.04.2020г. № 288

Система программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | | **Ответственный исполнитель и соисполнитель** | **Сроки исполнения**  **(годы)** | | **Общая сумма, тыс. руб.** | **Иные**  **источники** | | | | **Местный бюджет** | **Сумма по годам** | | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | |
| **Федеральный бюджет** | **Внебюджетные источники** | **Областной бюджет** | |
| 1 | Уличное освещение: | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Оплата за уличное освещение. | | Администрация Красноармейского муниципального района | 2020-2022 | | **10300,00** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 10 300,00 | 3000,00 | 3600,00 | 3700,00 | |
|  | Содержание и ремонт уличного освещения | | Администрация Красноармейского муниципального района | 2020-2022 | | **2 250,00** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 2 250,00 | 700,00 | 750,00 | 800,00 | |
|  | Субсидии на содержание и ремонт уличного освещения. | | Администрация Красноармейского  муниципального района | 2020-2022 | | **0,00** | 0,0 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
|  | Расширение сети уличного освещения (приобретение и установка светильников, комплектующих материалов, приобретение и монтаж провода СИП 4, аренда опор уличного освещения, техническая документация, изготовление проектно- сметной документации, утилизация ламп). | | Администрация Красноармейского муниципального район | 2020-2022 | | **7 086,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 7 096,9 | 1286,9 | 2800,00 | 3000,00 | |
|  | Приобретение и оформление территории г. Красноармейска праздничной иллюминацией. | | Администрация Красноармейского муниципального района | 2020-2022 | | **1 950,00** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 1 950,00 | 800,00 | 550,00 | 600,00 | |
|  | Проведение экспертизы светотехнической продукции на соответствие заявленным характеристикам | | Администрация Красноармейского муниципального района | 2020-2022 | | **50,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 40,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 2 | **Озеленение:** | | | | | | |  | | | | | | | |
|  | Озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями на территории МО г. Красноармейск (в т. ч. приобретение рассады цветов, саженцев), материалов и оборудования, необходимых для озеленения, содержания и уходу за зелеными насаждениями. Проведение летнего водопровода в сквер на пл. «Победы» для полива. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | | **495,00** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 495,00 | 150,00 | 165,00 | 180,00 | |
|  | Субсидия на озеленение, содержание и уход за зелеными насаждениями. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | | **4200,00** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 4200,00 | 1300,00 | 1400,00 | 1500,00 | |
| 3 | Организация и содержание мест захоронений. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | | **3300,00** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 3300,00 | 1000,00 | 1100,00 | 1200,00 | |
| 4 | Приобретение мусоровозов, мусорных контейнеров, оборудования для расчистки автомобильных дорог от снега и обработки автомобильных дорог противогололедными материалами, навесного оборудования, спецтехники, тракторов. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | | **1250,0** | 0,0 | 0,00 | 0,0 | | 1250,00 | 1250,0 | 0,0 | 0,00 | |
| 5 | **Прочее благоустройство:** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Подготовка и проведение субботников (приобретение инструмента, материалов необходимых для проведения субботников и экологических акций). | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **370,0** | | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 370,0 | 120,00 | 120,00 | | 130,00 |
|  | Ликвидация и рекультивация несанкционированных свалок (уборка скопления несанкционированного мусора и строительных отходов), текущее содержание территории общего пользования (зимнее/летнее время уборка снега и мусора, подметание, очистка ливневых и дождевых стоков), расчистка русел рек Голый Карамыш, Безымянная и ручья Ключи от случайного мусора. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **10900,00** | | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 10900,00 | 3300,00 | 3600,00 | | 4000,00 |
|  | Отлов и содержание безнадзорных животных. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **300,00** | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 300,00 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 |
|  | Капитальный ремонт и ремонт мостов, пешеходных мостовых переходов и лестничных сходов, изготовление технической, проектно-сметной документации на проведение работ по обследованию, ремонту и капитальному ремонту мостов и лестничных сходов, проведение экспертиз, испытаний конструкций и материалов, отбор проб. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **0,00** | | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | Монтаж и демонтаж конструкций к праздникам: «День города», «Новый год», «Масленица», «День Победы». Приобретение товаров для проведения праздников, проведение конкурса «Самая благоустроенная территория г. Красноармейска». | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **1 650,00** | | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 1 650,00 | 500,00 | 550,00 | | 600,00 |
|  | Благоустройство зеленых зон, в том числе приобретение бордюрного камня, плитки, скамеек, урн, вазонов. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **900,00** | | 0,0 |  | | 0,0 | 900,00 | 0,00 | 400,0 | | 500,0 |
|  | Содержание детского игрового оборудования, ремонт стел. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **70,00** | | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 70,0 | 0,00 | 30,0 | | 40,0 |
|  | Приобретение и установка оборудование новых детских и спортивных площадок, игрового оборудования, уличной мебели, урн, вазонов, малых архитектурных форм | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **1250,0** | | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 1250,00 | 0,00 | 600,0 | | 650,0 |
|  | Реализация проекта развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **3660,00** | | 0,0 | 400,00 | | 0,00 | 3400,00 | 560,00 | 1200,0 | | 1500,0 |
|  | Изготовление проектно-сметной документации, дизайн проектов, исполнительных схем ремонта, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации. | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **0,00** | | 0,0 | 0,00 | | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,0 |
|  | Благоустройство пляжа и прилегающей территории в с. Ахмат в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **2818,49101** | | 1700,16813 | 8,18701 | | 210,13587 | 900,00 | 900,00 | 0,0 | | 0,0 |
|  | Проведение дератизации территории МО г. Красноармейск | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | | 0,00 |
|  | Обустройство и восстановление воинских захоронений находящихся в государственной (муниципальной) собственности | Администрация Красноармейского муниципального района | | 2020-2022 | **100,00** | | 100,0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
|  | **Итого по программе:** | **Администрация Красноармейского муниципального района** | | **2020-2022** | **53610,39101** | | **1800,16813** | **408,18701** | | **210,13587** | **51191,9** | **14976,9** | **17335,00** | | **18920,00** |