

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 17.05.2018 г. | № | 316 |
|

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейск на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального

района от 28.03.2018 № 206

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 30.08. 2017 года № 449 «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы», Уставом муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области

постановляю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования города Красноармейска на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 28.03.2018 № 206 согласно приложению № 1.

2. Организационному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Красноармейского муниципального района Зотова А.И.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава Красноармейского муниципального района | А.В.Петаев |

Приложение № 1 к постановлению

Администрации Красноармейского МР

От 17.05.2018 г.№

Изменения,

вносимые в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования города Красноармейска на 2018-2022 годы»

1.Паспорт муниципальной подпрограммы № 1 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2022 годы

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска » |
| Участники подпрограммы | - | Управление по строительству ,жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района |
| Цели подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий г.Красноармейска; |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий г.Красноармейска; |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории г.Красноармейска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, 125 ед.; |
| - | увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории г. Красноармейска района, 15 % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2018-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы (прогнозно), в том числе: | - | Всего– 257455929,58 рублей, в том числе:  2018 год- 8503980,38 рублей;  2019 год- 63831726,0 рублей  2020 год- 46196684,5 рублей  2021 год- 44392724,7 рублей;  2022 год- 94530814 рублей. |
| бюджет муниципального образования город Красноармейск (далее - бюджет города) (прогнозно) | - | Всего– 22911946,83 рублей, в том числе:  2018 год- 279946,43 рублей;  2019 год- 5802884,2 рублей  2020 год- 4199698,5 рублей  2021 год- 4035707,7 рублей;  2022 год- 8593710 рублей. |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | Всего – 208744144,41 рублей, в том числе:  2018 год- 7319390,21 рублей;  2019 год- 51645669,2 рублей  2020 год- 37377317,0 рублей  2021 год- 35917745,0 рублей;  2022 год- 76484023,0 рублей. |
| областной бюджет (прогнозно) | - | Всего – 25799838,34 рублей, в том числе:  2018 год- 904643,74 рублей;  2019 год- 6383172,6 рублей  2020 год- 4619669,0 рублей  2021 год- 4439272,0 рублей;  2022 год- 9453081,0 рублей. |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | 0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - | благоустройство 125 дворовых территорий 181 многоквартирных домов |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г.Красноармейска не менее, чем на 15%. |

2. В разделе 6 « Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2022 гг. составит 257455929,58 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 208818077,65 рублей;

- областной бюджет – 25808976,15 рублей.

-местный бюджет – 22828875,78 рублей.

В ходе реализации Программы перечень дворовых территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться. » изложить в следующей редакции: «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2022 гг. составит 257455929,58 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 208744144,41 рублей;

- областной бюджет – 25799838,34 рублей.

-местный бюджет – 22911946,83 рублей.

В ходе реализации Программы перечень дворовых территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться. »

3. Паспорт муниципальной подпрограммы № 2 муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2022 годы

изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска» |
| Участники подпрограммы | - | управление по строительству ,жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района; |
| - | отдел культуры администрации Красноармейского муниципального района |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства общественных территорий г.Красноармейска; |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства общественных территорий г.Красноармейска; |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории г.Красноармейска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий, 5 ед.; |
| - | увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории г.Красноармейска,1 % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2018-2022 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе: | - | Всего – 11561648,78 рублей, в том числе:  2018 год- 4861648,78 рублей;  2019 год- 24200000 рублей  2020 год- 33000000 рублей  2021 год- 24200000 рублей;  2022 год- 25300000 рублей. |
| бюджет муниципального образования город Красноармейск (далее - бюджет города) | - | Всего – 10816928,95 рублей, в том числе:  2018 год- 1116928,95 рублей;  2019 год- 2200000 рублей  2020 год- 3000000 рублей  2021 год- 2200000 рублей;  2022 год- 2300 000 рублей. |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | Всего – 89662800,65 рублей, в том числе:  2018 год- 3332800,65 рублей;  2019 год- 19580000 рублей  2020 год- 26700000 рублей  2021 год- 19580000рублей;  2022 год- 20470000 рублей. |
| областной бюджет (прогнозно) | - | Всего – 11081919,18 рублей, в том числе:  2018 год- 411919,18 рублей;  2019 год- 2420000 рублей  2020 год- 3300000 рублей  2021 год- 2420000 рублей;  2022 год- 2530000 рублей. |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | 0 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - | благоустройство 5 общественных территорий |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г.Красноармейска не менее, чем на 1%. |

4. В разделе 6 «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2022 гг составит 111561648,78 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 89588867,41 рублей;

- областной бюджет – 11072781,37 рублей.

-местный бюджет – 10 900 000 рублей.

В ходе реализации Программы перечень общественных территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.» изложить в следующей редакции: «Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2022 гг составит 111561648,78 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 89662800,65 рублей;

- областной бюджет – 11081919,18 рублей.

-местный бюджет – 10816928,95 рублей.

В ходе реализации Программы перечень общественных территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.»

5.Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1

6. Приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2

7. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3

8. Приложение № 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4

Приложение № 1

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятий и ведомственных целевых программ | Участники муниципальной программы | Сроки реализации | |  |  |
| Начало реализации | Окончание реализации | Ожидаемый непосредственный результат реализации основного мероприятия | Связь с целевыми индикаторами и показателями Программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска» | | | | | |
| Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска,  в том числе  1.1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям | 2018 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| 1.2. Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям; | 2018 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| 1.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы сметной документации | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям; | 2018 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| 1.4. Проведение инвентаризации дворовых территорий | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям; | 2017 | 2017 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска» | | | | | |
| Благоустройство общественных территорий, в том числе  1.1. Благоустройство общественных территорий | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям; отдел культуры ; МБУК «ЦКС». | 2018 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| 2. Организация работ по благоустройству  2.1.Приобретение материалов, обустройство освещения | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям; отдел культуры ; МБУК «ЦКС». | 2018 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| . 2.2. Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям; отдел культуры; МБУК «ЦКС». | 2018 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| 2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, разработка проектно-сметной документации, в том числе на благоустройство общественных территорий в рамках участия  во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям; отдел культуры; МБУК «ЦКС». | 2018 | 2022 | современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |
| 2.4.Проведение инвентаризации общественных территорий | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям, отдел культуры; МБУК «ЦКС». | 2017 | 2022 | Повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика дворовых территорий | Целевой индикатор и показатель приведен в приложении 1 к Программе |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования,  всего |  | В том числе по годам реализации | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | всего по программе | всего | 369017578,36 | **1563432,08** | 13165629,16 | 88 031 726 | 79 196 684,5 | 68592724,7 | 119 930 814 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 298406945,06 | **1313282,88** | 10652190,86 | 77225669,2 | 64077317 | 55497745,0 | 97054023 |
| областной бюджет (прогнозно) | 36881757,52 | **250149,2** | 1316562,92 | 8803172,6 | 7919669,0 | 6859272,0 | 11 983 081 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 33 728875,78/ | 0 | 1396875,38 | 8002884,2 | 7199698,5 | 6235707,7 | 10 893 710 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска»:** |  | всего | 257 455929,58 | 0 | 8503980,38 | 63 831 726,00 | 46 196 684,50 | 44 392 724,70 | 94 530 814,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 208 744 144,41 | 0 | 7319390,21 | 51645669,2 | 37377317,0 | 35917745 | 76484023 |
| областной бюджет (прогнозно) | 25 799 838,34 | 0 | 904643,74 | 6383172,6 | 4619669,0 | 4439272 | 9453081 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 22911946,83 | 0 | 279946,43 | 5802884,2 | 4199698,5 | 4035707,7 | 8593710 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска»:** |  | всего | 111 561 648,78 | 1 563 432,08 | 4 861 648,78 | 24 200 000,00 | 33 000 000,00 | 24 200 000,00 | 25 300 000,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 89662800,65 | 1313282,88 | 3332800,65 | 19580 000,0 | 26 700000 | 19580 000 | 20470 000 |
| областной бюджет (прогнозно) | 11081919,18 | 250149,2 | 411919,18 | 2 420 000,0 | 3 300 000 | 2420 000 | 2530 000 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 10816928,95 | **0** | 1116928,95 | 2 200 000,0 | 3 000 000 | 2 200 000 | 2300 000 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска»:**  1. Благоустройство дворовых территорий  1.1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 257 455929,58 | 0 | 8503980,38 | 63 831 726,00 | 46 196 684,50 | 44 392 724,70 | 94 530 814,00 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 208 744 144,41 | 0 | 7319390,21 | 51645669,2 | 37377317,0 | 35917745 | 76484023 |
| областной бюджет (прогнозно) | 25 799 838,34 |  | 904643,74 | 6383172,6 | 4619669,0 | 4439272 | 9453081 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 22 715 071,45 |  | 83071,05 | 5802884,2 | 4199698,5 | 4035707,7 | 8593710 |
| 1.2. Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ  1.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы сметной документации  1.4. Проведение инвентаризации дворовых территорий | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 196875,38 | 0 | 196875,38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска»:** | всего | 111 561 648,78 | 1 563 432,08 | 4 861 648,78 | 24 200 000,00 | 33 000 000,00 | 24 200 000,00 | 25 300 000,00 |
| 1.Благоустройство общественных территорий | федеральный бюджет (прогнозно) | 88886883,64 | 1313282,88 | 2556883,64 | 19580 000,0 | 26 700000 | 19580 000 | 20470 000 |
| областной бюджет (прогнозно) | 10986019,33 | 250149,2 | 316019,33 | 2 420 000,0 | 3 300 000 | 2420 000 | 2530 000 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 9728 729,03 | **0** | 28729,03 | 2 200 000,0 | 3 000 000 | 2 200 000 | 2300 000 |
| 2. Организация работ по благоустройству  2.1.Приобретение материалов, обустройство освещения | федеральный бюджет (прогнозно) | 775917,01 | **0** | 775917,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 95899,85 | **0** | 95899,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 758199,92 | **0** | 758199,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ  2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, разработка проектно-сметной документации, в том числе на благоустройство общественных территорий в рамках участия  во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации,  2.4.Проведение инвентаризации общественных территорий | федеральный бюджет (прогнозно) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 330000,0 | **0** | 330000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 9 к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Виды выполняемых работ | Площадь, подлежащая ремонту, кв.м. | Год выполнения работ | | | | | | | | | Всего, руб. в том числе | | | | | | | |  | | |  | | |  |
| Федеральный бюджет | | | Областной бюджет | | | Местный бюджет |
| 1 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д. 19, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1336,3 | 2018 | | | | | | | | | 1713768 | | | | | | | | 1510152 | | | 186648,00 | | | 16968,00 |
| 2 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д. 11,12,13,14 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 4735,6 | 2018 | | | | | | | | | 4938371 | | | | | | | | 4351633,851 | | | 537842,39 | | | 48894,76 |
| 3 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайонд.1,2,3, подъезд к дворовой территории от пр.Скоморохова к д. 1,2,3 и 6 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 3055,5 | 2018-2019 | | | | | | | | | 3738463,88 | | | | | | | | 3294289,954 | | | 407159,43 | | | 37014,49 |
| 4 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая д. 2,2 А,4А,4Б, ул.Заводская д.5, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2419,2 | 2019 | | | | | | | | | 4 300 067 | | | | | | | | 3789167,51 | | | 468324,07 | | | 42574,92 |
| 5 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 15,16,17,18, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 6140,4 | 2019 | | | | | | | | | 8 580 440 | | | | | | | | 7560981,342 | | | 934503,31 | | | 84954,85 |
| 6 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 20, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1803,6 | 2019 | | | | | | | | | 3 514 457 | | | | | | | | 3096897,312 | | | 382762,59 | | | 34796,60 |
| 7 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д., 8, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 997,0 | 2019 | | | | | | | | | 2213175 | | | | | | | | 1950223,515 | | | 241038,86 | | | 21912,62 |
| 8 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 6,6А,6Б,6В,8 В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1548,4 | 2019 | | | | | | | | | 2 839 733 | | | | | | | | 2502338,54 | | | 309277,80 | | | 28116,16 |
| 9 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина д. 12,14,16,18,16 «а», 20, 22, Мичурина 1 а. | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 3561,65 | 2019 | | | | | | | | | 8062106,25 | | | | | | | | 7104232,24 | | | 878051,18 | | | 79822,83 |
| 10 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 17,19, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1036 | 2019 | | | | | | | | | 2506986 | | | | | | | | 2209126,277 | | | 273038,08 | | | 24821,64 |
| 11 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д.9 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1097,9 | 2019 | | | | | | | | | 1701865 | | | | | | | | 1499663,218 | | | 185351,63 | | | 16850,15 |
| 12 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 11Б, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 434,0 | 2019 | | | | | | | | | 1294200 | | | | | | | | 1140433,663 | | | 140952,48 | | | 12813,86 |
| 13 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 13Б, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 558 | 2019 | | | | | | | | | 2519550 | | | | | | | | 2220197,525 | | | 274406,44 | | | 24946,04 |
| 14 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 11,15,9 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 651 | 2019 | | | | | | | | | 2014900 | | | | | | | | 1775505,941 | | | 219444,55 | | | 19949,50 |
| 15 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул 15 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 484 | 2019 | | | | | | | | | 2226300 | | | | | | | | 1961789,109 | | | 242468,32 | | | 22042,57 |
| 16 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Калинина 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 464, | 2019 | | | | | | | | | 2117550 | | | | | | | | 1865959,901 | | | 230624,26 | | | 20965,84 |
| 17 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 11, Мичурина 1, 1Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 896,5 | 2019 | | | | | | | | | 2095012,5 | | | | | | | | 1846100,124 | | | 228169,68 | | | 20742,70 |
| 18 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5Г, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 580 | 2019 | | | | | | | | | | | | | 2522100 | | | | 2222444,554 | | | 274684,16 | | | 24971,29 |
| 19 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5А, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 735 | 2019 | | | | | | | | | | | | | 2113900 | | | | 1862743,564 | | | 230226,73 | | | 20929,70 |
| 20 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5Д, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1925,5 | 2019 | | | | | | | | | | | | | 1870513,75 | | | | 1648274,493 | | | 203719,32 | | | 18519,94 |
| 21 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5В, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 690 | 2019 | | | | | | | | | | | | | 1966400 | | | | 1732768,317 | | | 214162,38 | | | 19469,31 |
| 22 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 6, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1049,5 | 2019 | | | | | | | | | | | | | 2070400 | | | | 1824411,881 | | | 225489,11 | | | 20499,01 |
| 23 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2А, ул. Калинина 13 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 679,6 | 2019 | | | | | | | | | | | | | 361800 | | | | 318813,8614 | | | 39403,96 | | | 3582,18 |
| 24 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 18А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 163,5 | 2019 | | | | | | | | | | | | | 2045550 | | | | 1802514,356 | | | 222782,67 | | | 20252,97 |
| 25 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 8, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 923 | 2019 | | | | | | | | | | | | 305025 | | | | | 268784,4059 | | | 33220,54 | | | 3020,05 |
| 26 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 2В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 458 | 2020 | | | | | | | | | | | | 774150 | | | | | 682171,7822 | | | 84313,37 | | | 7664,85 |
| 27 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б.Хмельницкого,1 Д, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 341 | 2020 | | | | | | | | | | | | 1317337,5 | | | | | 1160822,153 | | | 143472,40 | | | 13042,95 |
| 28 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б.Хмельницкого 1 Е, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 582,5 | 2020 | | | | | | | | | | | | 1390950 | | | | | 1225688,614 | | | 151489,60 | | | 13771,78 |
| 29 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 14, ул.Карамышская 30 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 913,4 | 2020 | | | | | | | | | | | | 786100 | | | | | 692701,9802 | | | 85614,85 | | | 7783,17 |
| 30 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Карамышская ул, 32 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 513,5 | 2020 | | | | | | | | | | | | 1328700 | | | | | 1170834,653 | | | 144709,90 | | | 13155,45 |
| 31 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 16, ул.Кр.Звезда 1 Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 892,4 | 2020 | | | | | | | | | | | | | 1801275 | | | | 1587262,129 | | | 196178,47 | | | 17834,41 |
| 32 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 16Б, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 790,6 | 2020 | | | | | | | | | | | | | 1025025 | | | | 903239,8515 | | | 111636,39 | | | 10148,76 |
| 33 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 11А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 457 | 2020 | | | | | | | | | | | | | 1077150 | | | | 949171,7822 | | | 117313,37 | | | 10664,85 |
| 34 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Б.Хмельницкого ул, 1В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 475,8 | 2020 | | | | | | | | | | | | | 2907862,5 | | | | 2562373,886 | | | 316697,90 | | | 28790,72 |
| 35 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Ул.Калинина 19, Мичурина 1 Д | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1285,5 | 2020 | | | | | | | | | | | | | 1550100 | | | | 1365929,703 | | | 168822,77 | | | 15347,52 |
| 36 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Ул.Калинина 9,11 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 760,6 | 2020 | | | | | | | | | | | | | 1108762,5 | | | | 977028,3416 | | | 120756,31 | | | 10977,85 |
| 37 | Красноармейский р-н, Красноармейск г ул.Мичурина 1 В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 474,46 | 2020 | | | | | | | | | | 1538868,75 | | | | | | | 1356032,859 | | | 167599,57 | | | 15236,32 |
| 38 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Мичурина 1 Е | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 678,65 | 2020 | | | | | | | | | | 2405718,75 | | | | | | | 2119890,78 | | | 262008,97 | | | 23819,00 |
| 39 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 19А,21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 680,65 | 2020 | | | | | | | | | | 949087,5 | | | | | | | 836324,6287 | | | 103365,97 | | | 9396,91 |
| 40 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 10 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 419,5 | 2020 | | | | | | | | | | 2387512,5 | | | | | | | 2103847,649 | | | 260026,11 | | | 23638,74 |
| 41 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 10 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1075,98 | 2020 | | | | | | | | | | 1663237,5 | | | | | | | 1465625,124 | | | 181144,68 | | | 16467,70 |
| 42 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 18/1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 770,5 | 2020 | | | | | | | | | | 760087,5 | | | | | | | 669780,0743 | | | 82781,81 | | | 7525,62 |
| 43 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 1Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 315,5 | 2020 | | | | | | | | | | 1985175 | | | | | | | 1749312,624 | | | 216207,18 | | | 19655,20 |
| 44 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 9, Мичурина 1 Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 858,5 | 2020 | | | | | | | | | | 796350 | | | | | | | 701734,1584 | | | 86731,19 | | | 7884,65 |
| 45 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 366 | 2020 | | | | | | | | | | 978975 | | | | | | | 862661,1386 | | | 106621,04 | | | 9692,82 |
| 46 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 446 | 2020 | | | | | | | | | | 1187025 | | | | | | | 1045992,327 | | | 129279,95 | | | 11752,72 |
| 47 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 523,4 | 2020 | | | | | | | | | | 1382400 | | | | | | | 1218154,455 | | | 150558,42 | | | 13687,13 |
| 48 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 615,6 | 2020 | | | | | | | | | | 806025 | | | | | | | 710259,6535 | | | 87784,90 | | | 7980,45 |
| 49 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 1Ж | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 346,6 | 2020 | | | | | | | | | | 986589 | | | | | | | 869370,505 | | | 107450,29 | | | 9768,21 |
| 50 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 392 | 2020 | | | | | | | | | | | 2361525 | | | | | | 2080947,772 | | | 257195,79 | | | 23381,44 |
| 51 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 16В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1071,8 | 2020 | | | | | | | | | | | 1159275 | | | | | | 1021539,356 | | | 126257,67 | | | 11477,97 |
| 52 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 516,6 | 2020 | | | | | | | | | | | 978068 | | | | | | 861861,901 | | | 106522,26 | | | 9683,84 |
| 53 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 4 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 465,2 | 2020 | | | | | | | | | | | 1151360 | | | | | | 1014564,752 | | | 125395,64 | | | 11399,60 |
| 54 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 4А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 478 | 2020 | | | | | | | | | | | 1089286,25 | | | | | | 959866,1015 | | | 118635,14 | | | 10785,01 |
| 55 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 4Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 554,25 | 2020 | | | | | | | | | | | 1347412,5 | | | | | | 1187323,886 | | | 146747,90 | | | 13340,72 |
| 56 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 6Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 610,9 | 2020 | | | | | | | 1347412,5 | | | | | | | | | | 1187323,886 | | | 146747,90 | | | 13340,72 |
| 57 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул.Карамышская 11, ул.Кондакова 4, ул.Республиканская 14. | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1142,22 | 2020 | | | | | | | 2419012,5 | | | | | | | | | | 2131605,074 | | | 263456,81 | | | 23950,62 |
| 58 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Карамышская ул, 13 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 514 | 2020 | | | | | | | 1180275 | | | | | | | | | | 1040044,307 | | | 128544,80 | | | 11685,89 |
| 59 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 4,4 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 581,15 | 2020 | | | | | | | 1310981,25 | | | | | | | | | | 1155221,101 | | | 142780,14 | | | 12980,01 |
| 60 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Карамышская ул, 19А- 21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 945 | 2021 | | | | | | | 3381875 | | | | | | | | | | 2980068,069 | | | 368323,02 | | | 33483,91 |
| 61 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 1А,1 Б; Калинина ул. 8 А,8Б,10 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1701,05 | 2021 | | | | | | | 6507656,25 | | | | | | | | | | 5734469,369 | | | 708754,64 | | | 64432,24 |
| 62 | Красноармейский р-н, Красноармейск г,Ул. 1 Мая 166,168,170 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1534,4 | 2021 | | | | | | | 5598250 | | | | | | | | | | 4933111,386 | | | 609710,40 | | | 55428,22 |
| 63 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 614 | 2021 | | | | | 2187125 | | | | | | | | | | | | 1927268,564 | | | 238201,73 | | | 21654,70 |
| 64 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 40 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 163,8 | 2021 | | | | | 639125 | | | | | | | | | | | | 563189,3564 | | | 69607,67 | | | 6327,97 |
| 65 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 52 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 199,4 | 2021 | | | | | 737250 | | | | | | | | | | | | 649655,9406 | | | 80294,55 | | | 7299,50 |
| 66 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 53 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 150 | 2021 | | | | | 577250 | | | | | | | | | | | | 508665,8416 | | | 62868,81 | | | 5715,35 |
| 67 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 73 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 257 | 2021 | | | | | 1008375 | | | | | | | | | | | | 888568,0693 | | | 109823,02 | | | 9983,91 |
| 68 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Луначарского ул, 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 538 | 2021 | | | | | 2187750 | | | | | | | | | | | | 1927819,307 | | | 238269,80 | | | 21660,89 |
| 69 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Луначарского ул, 4 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 419 | 2021 | | | | | | 1610125 | | | | | | | | | | | 1418823,02 | | | 175360,15 | | | 15941,83 |
| 70 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 50 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 266 | 2021 | | | | | | 924680,95 | | | | | | | | | | | 814817,8668 | | | 100707,83 | | | 9155,26 |
| 71 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 69 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 372,5 | 2021 | | | | | | 1436312,5 | | | | | | | | | | | 1265661,51 | | | 156430,07 | | | 14220,92 |
| 72 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 96 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 184,4 | 2021 | | | | | | 555200 | | | | | | | | | | | 489235,6436 | | | 60467,33 | | | 5497,03 |
| 73 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Московская ул, 47 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 734,8 | 2021 | | | | | | 1976200 | | | | | | | | | | | 1741403,96 | | | 215229,70 | | | 19566,34 |
| 74 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, пос. Кирпичного завода, 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 179,2 | 2021 | | | | | | 575200 | | | | | | | | | | | 506859,4059 | | | 62645,54 | | | 5695,05 |
| 75 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Почтовая ул, 12 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 256 | 2021 | | | | 804300 | | | | | | | | | | | | | 708739,604 | | | 87597,03 | | | 7963,37 |
| 76 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Профсоюзная ул, 16, Советская 46 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 504,8 | 2021 | | | | 1584400 | | | | | | | | | | | | | 1396154,455 | | | 172558,42 | | | 15687,13 |
| 77 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Республиканская ул, 20А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 664,6 | 2021 | | | | 1736300 | | | | | | | | | | | | | 1530006,931 | | | 189101,98 | | | 17191,09 |
| 78 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Гоголя ул, 14 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 680,1 | 2021 | | | | 1994950 | | | | | | | | | | | | | 1757926,238 | | | 217271,78 | | | 19751,98 |
| 79 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Гоголя ул, 16 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 448 | 2021 | | | | 1366200 | | | | | | | | | | | | | 1203879,208 | | | 148794,06 | | | 13526,73 |
| 80 | Красноармейск г, Карамышская ул, 9 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 727,6 | 2021 | | | | 2075200 | | | | | | | | | | | | | 1828641,584 | | | 226011,88 | | | 20546,53 |
| 81 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 22, Карамышская 42 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 936,6 | 2021 | | | | 2880900 | | | | | | | | | | | | | 2538614,851 | | | 313761,39 | | | 28523,76 |
| 82 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 24 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 571,2 | 2021 | | | 1734200 | | | | | | | | | | | | | | 1528156,436 | | | 188873,27 | | | 17170,30 |
| 83 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 9А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 113 | 2021 | | | 313900 | | | | | | | | | | | | | | 276604,9505 | | | 34187,13 | | | 3107,92 |
| 84 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кондакова ул, 158,160, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 602,7 | 2022 | | | 1812350 | | | | | | | | | | | | | | 1597021,287 | | | 197384,65 | | | 17944,06 |
| 85 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кондакова ул,162 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 268 | 2022 | | | 1026000 | | | | | | | | | | | | | | 904099,0099 | | | 111742,57 | | | 10158,42 |
| 86 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 151А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 118 | 2022 | | | 4436250 | | | | | | | | | | | | | | 3909170,792 | | | 483155,94 | | | 43923,27 |
| 87 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 162, 164 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 797,6 | 2022 | | | 1217000 | | | | | | | | | | | | | | 1072405,941 | | | 132544,55 | | | 12049,50 |
| 88 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 149 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 345 | 2022 | | | 1055300 | | | | | | | | | | | | | | 929917,8218 | | | 114933,66 | | | 10448,51 |
| 89 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 166 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 377,4 | 2022 | | | 1454625 | | | | | | | | | | | | | | 1281798,267 | | | 158424,50 | | | 14402,23 |
| 90 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 17,19 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 933,9 | 2022 | | | 1645013 | | | | | | | | | | | | | | 1449565,911 | | | 179159,83 | | | 16287,26 |
| 91 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Молодежная ул, 1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 412,8 | 2022 | | | 1519250 | | | | | | | | | | | | | | 1338745,05 | | | 165462,87 | | | 15042,08 |
| 92 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Молодежная ул 3, Строителей 11 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 768,4 | 2022 | | | 2855000 | | | | | | | | | | | | | | 2515792,079 | | | 310940,59 | | | 28267,33 |
| 93 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 346 | 2022 | | | 1338375 | | | | | | | | | | | | | | 1179360,149 | | | 145763,61 | | | 13251,24 |
| 94 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 13,15 Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 984,2 | 2022 | 3700750 | | | | | | | | | | | | | | | | 3261056,931 | | | 403051,98 | | | 36641,09 |
| 95 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 15 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 451,2 | 2022 | 1719625 | | | | | | | | | | | | | | | | 1515313,119 | | | 187285,89 | | | 17025,99 |
| 96 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Луначарского ул, 53А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 249,8 | 2022 | 913625 | | | | | | | | | | | | | | | | 805075,495 | | | 99503,71 | | | 9045,79 |
| 97 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул. 20 лет Победы д. 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 170,8 | 2022 | 379425 | | | | | | | | | | | | | | | | 334344,802 | | | 41323,51 | | | 3756,68 |
| 98 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Комсомольская ул, 27 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 262 | 2022 | 673500 | | | | | | | | | | | | | | | | 593480,198 | | | 73351,49 | | | 6668,32 |
| 99 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кондакова ул, 99 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 262 | 2022 | 579300 | | | | | | | | | | | | | | | | 510472,2772 | | | 63092,08 | | | 5735,64 |
| 100 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 462,8 | 2022 | 1053600 | | | | | | | | | | | | | | | | 928419,802 | | | 114748,51 | | | 10431,68 |
| 101 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 3 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 274 | 2022 | | 924500 | | | | | | | | | | | | | | | 814658,4158 | | | 100688,12 | | | 9153,47 |
| 102 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 5Б, Пугачева 1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 747 | 2022 | | 3361650 | | | | | | | | | | | | | | | 2962246,04 | | | 366120,30 | | | 33283,66 |
| 103 | Красноармейск г, Карла Либкнехта ул, 6,8 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 786,8 | 2022 | | 1794450 | | | | | | | | | | | | | | | 1581248,02 | | | 195435,15 | | | 17766,83 |
| 104 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 80 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 400 | 2022 | | 1224000 | | | | | | | | | | | | | | | 1078574,257 | | | 133306,93 | | | 12118,81 |
| 105 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Пугачева ул, 5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 425,2 | 2022 | | 1307200 | | | | | | | | | | | | | | | 1151889,109 | | | 142368,32 | | | 12942,57 |
| 106 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Больничная ул, 5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 288 | 2022 | | 839900 | | | | | | | | | | | | | | | 740109,901 | | | 91474,26 | | | 8315,84 |
| 107 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 790,6 | 2022 | 2195400 | | | | | | | | | | | | | | | | 1934560,396 | | | 239102,97 | | | 21736,63 |
| 108 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 3 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1874 | 2022 | 5388900 | | | | | | | | | | | | | | | | 4748634,653 | | | 586909,90 | | | 53355,45 |
| 109 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 4 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 994,7 | 2022 | 2788150 | | | | | | | | | | | | | | | | 2456884,653 | | | 303659,90 | | | 27605,45 |
| 110 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Больничная ул, 5А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 263 | 2022 | 754900 | | | | | | | | | | | | | | | | 665208,9109 | | | 82216,83 | | | 7474,26 |
| 111 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Колхозная, 22А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 168 | 2022 | 496400 | | | | | | | | | | | | | | | | 437421,7822 | | | 54063,37 | | | 4914,85 |
| 112 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 8Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 384 | 2022 | 1128900 | | | | | | | | | | | | | | | | 994773,2673 | | | 122949,50 | | | 11177,23 |
| 113 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кирова ул, 76 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 291,6 | 2022 | | | 978800 | | | | | | | | | | | | 862506,9307 | | | 106601,98 | | | 9691,09 | | |
| 114 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 микрорайон д. 23 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2172,02 | 2022 | | | 6285150 | | | | | | | | | | | | 5538399,505 | | | 684521,29 | | | 62229,21 | | |
| 115 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 микрорайон д.21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2406 | 2022 | | | 6955100 | | | | | | | | | | | | 6128751,485 | | | 757486,14 | | | 68862,38 | | |
| 116 | Красноармейский р-н, Красноармейск г , 5 микрорайон д.22 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1669 | 2022 | | | 4809500 | | | | | | | | | | | | 4238074,257 | | | 523806,93 | | | 47618,81 | | |
| 117 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 микрорайон д. 5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1605 | 2022 | | | 4626400 | | | | | | | | | | | | 4076728,713 | | | 503865,35 | | | 45805,94 | | |
| 118 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 микрорайон д. 7 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2119,9 | 2022 | | | 6180550 | | | | | | | | | | | | 5446227,228 | | | 673129,21 | | | 61193,56 | | |
| 119 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, , 5 микрорайон д.5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 915,6 | 2022 | | | 2971540 | | | | | | | | | | | | 2618485,743 | | | 323633,07 | | | 29421,19 | | |
| 120 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, , 5 микрорайон д.6 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 996,1 | 2022 | | | | 2934650 | | | | | | | | | | | | 2585978,713 | | | 319615,35 | | | 29055,94 | |
| 121 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, , 5 микрорайон д.7 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1010,1 | 2022 | | | | 3126007,5 | | | | | | | | | | | | 2754600,668 | | | 340456,26 | | | 30950,57 | |
| 122 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул.Западная 1 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 390,8 | 2022 | | | | 1278000 | | | | | | | | | | | | 1126158,416 | | | 139188,12 | | | 12653,47 | |
| 123 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул. Западная 1 Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 646,8 | 2022 | | | | 2182320 | | | | | | | | | | | | 1923034,455 | | | 237678,42 | | | 21607,13 | |
| 124 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул. Смолянинова 2 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 569,6 | 2022 | | | | 1688058,5 | | | | | | | | | | | | 1487497,094 | | | 183847,96 | | | 16713,45 | |
| 125 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 микрорайон д.11 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 600,0 | 2022 | | | | 931400 | | | | | | | | | | | | 820738,6139 | | | 101439,60 | | | 9221,78 | |
|  |  |  |  |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  |  |

Приложение № 10 к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | Год выполнения работ | Всего, руб. в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Парк культуры и отдыха г. Красноармейска – г. Красноармейск ул.Кирова 47. | 2018-2019 | 29061648,78 | 22912800,65 | 2831919,18 | 3316928,95 |
| 2 | Стадион «Авангард» ул.Кирова 9 | 2020 | 33 000 000,00 | 26 700000 | 3 300 000 | 3 000 000 |
| 3 | Площадь имени Победы | 2021 | 24 200 000,00 | 19580 000 | 2420 000 | 2 200 000 |
| 4 | Сквер - г.Красноармейск 5 микрорайон вблизи д. 11 и 12 | 2022 | 22800000 | 18447272,73 | 2280000 | 207272,73 |
| 6 | Сквер имени Григорьева Ф.А.- г.Красноармейск 1 микрорайон вблизи д. 7 | 2022 | 2500000 | 2022727,273 | 250000 | 22727,27 |