

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

# КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 23 апреля 2021г. | № | 289 |
| --- | --- | --- | --- |
|

г. Красноармейск

| О внесении изменений в муниципальную  программу «Ремонт и содержание автомобильных  дорог общего пользования муниципального  образования город Красноармейск на 2019-2021 года» | |
| --- | --- |
|  | В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным Законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области администрация Красноармейского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск на 2019-2021 года» утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 24.12.2018 г. № 839 (изменением от 27 февраля 2019 года № 134, от 28 мая 2019 г. № 389, от 13 декабря 2019 №984, от 24 марта 2020 № 210, от 11 сентября 2020 г. № 529) согласно приложения.  2. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krasnoarmeysk64.ru).  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) | |

Глава Красноармейского

муниципального района А.И. Зотов

Постановление

к постановлению администрации

Красноармейского муниципального района

от 23.04.2021 г. №289

1. Паспорт муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск на 2019-2021 года» изложить в новой редакции:

| Наименование программы | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск в 2019-2021 году» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2012 №1995-р. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Разработчик программы | Администрация Красноармейского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района; |
| Цели и задачи программы | Цель программы – улучшение качества автомобильных дорог на территории МО г. Красноармейск;  Задача программы – снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий по причине качества дорожного покрытия. |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 года |
| Целевые  показатели Программы | - площадь отремонтированной проезжей части автомобильных дорог – 27455 кв.м.  в том числе:  в 2019 г. - 5203 кв. м.  в 2020 г. – 8145, кв. м.  в 2021 г. - 40732,3 кв. м. |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования – 63 342,351  тыс. рублей (прогнозно)  в том числе:  2019 г. – 12 954,7 тыс. руб.  2020 г. -14 412,821тыс. руб.  2021 г. -35 974,83 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, приведение дорожного покрытия в соответствие с существующими нормами и правилами.  - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -21000 кв.м.  - сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП. |

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО г.Красноармейск Красноармейского муниципального района.

Важнейшей составной частью транспортной системы МО г. Красноармейск являются автомобильные дороги. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь муниципального образования с муниципальными образованиями Красноармейского муниципального района, с дорожной сетью Саратовской области, во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста города, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В настоящее время, одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие МО г. Красноармейск, является неудовлетворительное состояние дорог общего пользования местного значения. Из 99,03 км улично-дорожной сети города, 44 км. из которых имеют твердое покрытие.

Отсутствие специализированной техники для содержания дорог в зимний период затрудняет работу коммунальных служб и создает неблагоприятные условия для движения транспортных средств по улицам города. На фоне центральных дорог въезды во дворы и проезды во многих местах с трудом подходят под определение дорог.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования в городе имеет высокую степень износа. В течение длительного периоды темпы износа автомобильных дорог МО г. Красноармейск были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, а так же увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

Программа разработана как система мероприятий, обеспечивающих одновременную реализацию на территории МО г. Красноармейск областных и муниципальных целевых программ, в части, касающейся сферы дорожного хозяйства.

II. Цели и задачи муниципальной Программы

Целью Программы является повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы города для развития экономики и социальной сферы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

-обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по ее ремонту;

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города;

- обеспечение реализации мероприятий по безопасности дорожного движения.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования. Частичное решение проблем продолжить осуществлять в 2019-2021 годах через реализацию мероприятий (Приложение №1)

III. Программные мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог МО г. Красноармейск – всего – 40 952,451 тыс. руб.

В том числе в 2019 году – 1 982,7 тыс. руб.

в 2020 году – 2994,921тыс. руб.

в 2021 году – 35 974,83 тыс. руб.

- содержание автомобильных дорог МО г. Красноармейск –29480,07 тыс. руб.

В том числе в 2019 году – 10 972,04 тыс. руб.

в 2020 году – 11417,9тыс. руб.

в 2021 году – 7090,130 тыс. руб.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы;

Финансовое обеспечение программы осуществляется из средств бюджета МО г. Красноармейск и средств Дорожного фонда.

Общий объем финансирования на 2019 год – 12 954,7тыс. руб. в том числе за счет средств Дорожного фонда – 6 187,2 тыс. руб. На 2020 год- 14 262,821тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда – 7 642,821тыс. руб., на 2021 год – 35 974,83тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда- 7090,130 тыс. руб. (Приложение №1)

V. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы – 2019-2021 года

VI. Целевые индикаторы Программы.

Основным показателем Программы планируется считать - доля дорог общего пользования местного значения не отвечающая нормативным требованием.

| №  п/п | Наименование показателя | единица измерения | Значение показателей эффективности | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018год | 2019год | 2020год | 2021 год |
| 1 | Доля дорог общего пользования местного значения не отвечающая нормативным требованием | % | 92 | 91 | 90 | 85 |
|  |  |  |  | | |  |

VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Приведение автомобильных дорог в состояние, соответствующее современным

требованиям позволит:

- улучшить состояние улично-дорожной сети;

- сократить затраты на содержание улично-дорожной сети;

- сократить расходы на содержание автотранспорта;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих

по техническим причинам;

- повысить комфортность движения автотранспортных средств;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- создать благоприятные условия для проживания граждан.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние дорог общей площадью 27455 кв. м.

Приложение № 1

Мероприятия

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск на 2019-2021 года»

| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Объем выполненных работ** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019г** | | **2020г** | | **2021г** | | | **Всего** | | |
| **бюджет МО г. Красноармейск** | **в т.ч. за счет мун. ДФ** | **бюджет МО г. Красноармейск** | **в т.ч. за счет мун. ДФ** | **бюджет МО г. Красноармейск** | **в т.ч. за счет мун. ДФ** | в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов | **бюджет МО г. Красноармейск** | **в т.ч. за счет мун. ДФ** | в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **Итого по программе** |  | **12954,7** | **6187,2** | **14412,821** | **7642,821** | 35 974,83 | **7090,130** | 21 315,00 | **63 342,351** | **20920,151** | 21 315,0 |
| 1 | **Ремонт автомобильных дорог МО г.Красноармейск** |  | **1982,7** | **0,00** | **2994,921** | **2994,921** | 28 405,13 | **7090,130** | 21 315,00 | 33 382,751 | **10085,051** | 21 315,0 |
| 1.1. | В том числе:  Ул.Комсомольская от ул. Ленина до ул. Лермонтова | 3140,7 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2540,2 | 2540,2 | 0 | 2540,2 | 2540,2 | 0 |
| 1.2. | ул. Совхозный поселок от д.№7 до примыкания к ул. Ленина | 2636,5 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 657,4148 | 0 | 1 657,4148 | 1 657,4148 | 0 | 1 657,4148 |
| 1.3 | Ремонт тротуара по ул.Луначарского, Телефонная, Кирова |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 471, 428 | 1 471,428 | 0 | 1 471, 428 | 1 471, 428 | 0 |
| 1.4. | ул. Московская от ул. Кондакова до ул. Коммунистическая | 1502,1 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,3912 | 0 | 870,3912 | 870,3912 | 0 | 870,3912 |
| 1.5. | ул. Октябрьская и ул.Садовая от ул.Коммунистическая до ул.Ульяновская | 1273,1 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,7468 | 0 | 743,7468 | 743,7468 | 0 | 743,7468 |
| 1.6. | ул. Ленина от д.№1 до ул. Гоголя | 6860,3 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 843,6408 | 0 | 3 843,6408 | 3 843,6408 | 0 | 3 843,6408 |
| 1.7. | ул. Лермонтова от ул. Кондакова до ул. Б. Хмельницкого | 805,7 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 992,85 | 992,85 | 0 | 992,85 | 992,85 | 0 |
| 1.8. | Автоподъезд к ДС №18 от д№1 вдоль д№ 6, д№5, д№5г, д№5д в 1 микрорайоне | 1904,4 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242,2196 | 0 | 1 242,2196 | 1 242,2196 | 0 | 1 242,2196 |
| 1.9. | Автоподъезд к бассейну «Юность» от пр-та Скоморохова в 5 мкр-не | 3462,2 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 431,7636 | 0 | 3 431,7636 | 3 431,7636 | 0 | 3 431,7636 |
| 1.10. | ул.20 лет Победы от ул.Кондакова до ул.Революционная | 5860,3 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 232,1424 | 0 | 3 232,1424 | 3 232,1424 | 0 | 3 232,1424 |
| 1.11. | Проезд к жилому дому №18 и 15 от средней школы №3 в 5 микрорайоне | 890,0 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,9908 | 0 | 646,9908 | 646,9908 | 0 | 646,9908 |
| 1.12. | Щебенение ул.Пугачева | 1600,0 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 0 | 800,0 | 800,0 | 0 |
| 1.13. | ул.1 Мая от ул.Московская до ул.Лермонтова | 1331,9 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,8888 | 0 | 730,8888 | 0 | 730,8888 | 730,8888 |
| 1.14. | ул.Ульяновская от ул.Кондакова до СОШ №3 в г.Красноармейск | 5596,6 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 003,5532 | 0 | 3 003,5532 | 0 | 3 003,5532 | 3 003,5532 |
| 1.15. | ул.Телефонная от ул.Луначарского до ул.Кирова | 756,3 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,29880 | 378,29880 | 0 | 378,2988 | 378,29880 | 0 |
| 1.16. | ул.Лермонтова от ул.1 Мая до ул.Луначарского | 603,9 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 301,4952 | 301,4952 | 0 | 301,4952 | 301,4952 | 0 |
| 1.17. | ул.Смольянинова от ул.Интернациональная до пешеходного моста через р.Карамыш | 267,8 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 605,858 | 605,858 | 0 | 605,858 | 605,858 | 0 |
| 1.18. | ул.Интернациональная от ул.Лермонтова до ул.Смольянинова, ремонт тротуара | 2240,5 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 912,248 | 0 | 1 912,248 | 0 | 1 912,248 | 1 912,248 |
| 1.19. | Ремонт ул.Заводская | 2960 п.м. | 789,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,27 | 0 | 0 |
| 1.20. | Щебенение ул.Садовая | 1965,6п.м. | 329,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,32 | 0 | 0 |
| 1.21. | Ремонт тротуара по ул.Ульяновская от Б.Хмельницкого до ул.Садовая | 207 пм | 610,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,38 | 0 | 0 |
| 1.22. | Ремонт ул.Школьная и Смолянинова с. Ваулино, Ревино Комсомольская и Советская | 700 кв.м | 101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,64 | 0 | 0 |
| 1.23. | Ремонт ул.Московская,Советская в с.Садовое | 60 кв.м. | 48,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,52 | 0 | 0 |
| 1.24. | Щебенение ул. Б.Хмельницкого (от ул. Московская до ул. Рабочая) | 12600 кв.м. | 0 | 0 | 543,874 | 543,874 | 0 | 0 | 0 | 2789,274 | 2789,274 | 0 |
| 1.25. | Щебенение ул. Кондакова (от ул. Лермонтова до ул. Рабочая) | 2165,1 кв.м | 0 | 0 | 506,854 | 506,854 | 0,0 | 0,0 | 0 | 506,854 | 506,854 | 0 |
| 1.26. | Щебенение ул. Почтовая (от ул. 1 Мая до ул. Б.Хмельницкого) | 690 кв.м. | 0 | 0 | 120,951 | 120,951 | 0,0 | 0,0 | 0 | 120,951 | 120,951 | 0 |
| 1.27. | Щебенение ул. Танцорова (от ул. 1 Мая до ул. Кирова) | 1701 кв.м. | 0 | 0 | 122,877 | 122,877 | 0 | 0 | 0 | 1122,877 | 1122,877 | 0 |
| 1.28. | Щебенение ул. Кляйне от дома 2е до дома 6 | 1224 кв.м. | 0 | 0 | 215,616 | 215,616 | 0,0 | 0,0 | 0 | 215,616 | 215,616 | 0 |
| 1.29. | Щебенение ул. Московская (от дома 63 до дома 67) | 641,25 | 0 | 0 | 667,921 | 667,921 | 0,0 | 0,0 | 0 | 667,921 | 667,921 | 0 |
| 1.30. | Ремонт ул.Центральная с.Мордово; ул.Смолянинова,Школьная,Новая с.Ваулино; ул.Советсткая, Комсомольская, Красноармейская с.Ревино.  Щебенение ул.Интернациональная, Комсомольская от д.40 до д.25 по ул.Советская. | 127 кв.м. | 103,57 | 0,0 | 816,828 | 816,828 | 0,0 | 0,0 | 0 | 920,398 | 816,828 | 0 |
| **2** | **Содержание дорог г. Красноармейск** |  | **10972,04** | **6187,2** | **11417,9** | **4647,9** | **7569,7** | **0,0** | 0 | **29959,64** | **10835,1** | 0 |
| 2.1. | В том числе:  Нанесение дорожной разметки |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение дорожных знаков и комплектующим к ним |  | 150 | 0 | 320,00 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |
| 2.3. | Приобретение и установка дорожных и пешеходных ограждений | 150 п.м | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2.4. | Создание искусственных неровностей |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 2.5. | Проведение комплексного испытания вырубки асфальтобетонной смеси, изготовление проектно – сметной документации |  | 300 | 0,0 | 647,9 | 647,9 | 100 | 0 | 0 | 1047,9 | 647,9 | 0 |