АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 28 февраля 2022г. | № | 101-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Красноармейск |

О мероприятиях по безопасному пропуску паводковых вод на территории Красноармейского муниципального района

На основании Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Устава Красноармейского муниципального района, в целях организации пропуска паводковых вод,  обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, учреждений, организаций, безопасности жизни людей, сохранности от разрушений дорог, мостов,  гидротехнических сооружений и иных объектов на территории Красноармейского муниципального района.

1. Создать паводковую комиссию  в Красноармейском муниципальном районе, согласно приложению № 1.

2. Установить, что решение комиссии по вопросу прохождения паводковых вод и ликвидации последствий, принятые в пределах компетенции, являются обязательными для органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций района независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3. Утвердить мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2022 году на территории Красноармейского муниципального района, согласно приложению № 2.

4. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего  распоряжения оставляю за собой.

Глава Красноармейского

муниципального района                                                              А.И.Зотов

Приложение № 1 к распоряжению

главы Красноармейского МР

от28.02.2022г. №101-р

Состав паводковой комиссии

Красноармейского муниципального района.

- Председатель комиссии – Глава Красноармейского МР

- Заместитель председателя комиссии –Заместитель главы администрации КМР-руководитель аппарата администрации;

- Секретарь комиссии – инспектор 1 категории ГО, ЧС и безопасности администрации КМР;

Члены комиссии:

– Первый заместитель главы администрации Красноармейского МР;

- Начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР;

- Глава города Красноармейска

- Начальник управления сельского хозяйства администрации Красноармейского МР;

- Начальник МКУ «ЕДДС по Красноармейскому МР»;

- Начальник отдела по архитектуре, градостроительству и ЖКХ администрации КМР;

- Начальник управления образования администрации КМР;

- Главный врач ГУЗ СО «Красноармейская РБ» (по согласованию);

- Главный инженер Газпромгазораспределение по Саратовской области (по согласованию);

- Главный инженер МУП «Газтрансмаш» г. Красноармейска (по согласованию);

- Директор МУП «Комбинат благоустройства»;

- Начальник ОГУ Красноармейская СББЖ (по согласованию);

- Зам. начальника ЛПДС «Красноармейская» (по согласованию);

- Директор ООО «Красноармейское АТП» (по согласованию);

- Директор ООО «Красноармейское ДРСУ» (по согласованию);

- Директор филиала ГУП СО «Облводоресурс» - «Красноармейский водоканал» (по согласованию);

- Государственный инспектор ГПС ГИМС МЧС РФ по Саратовской области (по согласованию);

- Начальник центра ЛТЦ г. Красноармейск (по согласованию);

- Начальник ГИБДД Красноармейского ОМВД (по согласованию);

- Начальник ПСЧ – 43 по охране г. Красноармейска (по согласованию);

- Начальник ОНД и ПР по Красноармейскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области (по согласованию);

- Начальник ПАО «Волжская МРСК» филиала «Красноармейские РЭС» (по согласованию);

-Директор филиала ОАО «Облкоммунэнерго» - «Красноармейские ГЭС» (по согласованию);

- Начальник Росгосстрах (по согласованию);

-Начальник ОМВД России по Красноармейскому району (по согласованию);

- Редакция газеты «Новая Жизнь»

- Главный лесничий Красноармейского лесничества (по согласованию);

- Директор ГАУ «Красноармейский лесхоз»

- Главы МО;

Приложение № 2 к распоряжению

главы Красноармейского МР

от28.02.2022г.№ 101-р

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в 2022 году Красноармейского муниципального района.

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод в Красноармейском муниципальном районе в 2022 году | Инспектор 1 категории по мобилизационной подготовке, бронированию, ГО, ЧС и безопасности, главы администраций МО, руководители организаций предприятий, всех форм собственности | до 21.02.2022 |  |
| 2. | Корректировка планов действий по предупреждению и ликвидации паводковых явлений. Уточнение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопавод-ковых мероприятий | Главы администраций МО, руководители организаций, учреждений всех форм собственности | до 21.02.2022 |  |
| 3. | Осмотр гидротехнических сооружений, выходящих на населенные пункты ж/дороги, автодороги, нефтепроводы, газопроводы, водопроводы и т. п. | Главы администраций МО, руководители организаций, учреждений всех форм собственности | до 15.03.2022 |  |
| 4. | Проведение работ по очистке от снега водосборных сооружений и канализаций, укрепление ледорезов, мостовых опор, отколки льда у опор мостов, очистка отверстий мостов и труб | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР, главы администраций МО, руководители организаций, учреждений всех форм собственности | до 15.03.2022 |  |
| 5. | Укрепление опор линий телеграфных, электрических и др. сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | руководители: центра ЛТЦ г. Красноармейск, филиала ОАО «Облкоммунэнерго» - «Красноармейские ГЭС», ПАО «Волжская МРСК» филиала «Красноармейские РЭС» | до 15.03.2022 |  |
| 6. | Защита магистральных нефтепроводов в местах их перехода через водные преграды. Подготовка заграждений по согласованию с органами местного самоуправления. Определение мест и планирование строительства на случай разрывов нефтепроводов уловителей на водотоках по которым нефть может попасть в проточные реки и крупные водохранилища. Планирование сил и средств для их строительства | руководитель ЛПДС Красноармейская Саратовского РНУ, органы местного самоуправления (по плану взаимодействия) | до 18.03.2022 |  |
| 7. | Организация постоянной уборки и вывоза снега | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР, Главы администраций МО | Весь период до окончания и прохождения паводка |  |
| 8. | Определение жилых территорий, предположительно затопляемых паводковыми водами, и число жителей подлежащих эвакуации и оказавшихся изолированными на период паводка | Заместитель главы администрации КМР – руководитель аппарата администрации управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР, Главы администраций МО | 18.03.2022 |  |
| 9. | Определение мест эвакуации домашних животных из зон возможного затопления | начальник управления сельского хозяйства администрации Красноармейского МР | 18.03.2022 |  |
| 10. | Выполнение мероприятий по заготовке резерва питания и товаров первой необходимости в отдаленных населенных пунктах, а также оказавшихся изолированными на период паводка | ГО ЧС | Весь период |  |
| 11. | Создание необходимых запасов мешкотары для выполнения аварийных работ | управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР, главы администраций МО | Весь период |  |
| 12. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад, обеспечение их техникой и необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами, спецодеждой | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР, Главы администраций МО филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Красноармейский водоканал», ОАО «Газпром газораспределение по Саратовской области», ЛПДС «Красноармейская», филиал ОАО Облкоммунэнерго, ОАО Волжская МРСК филиал Правобережные электрические сети «Красноармейские РЭС»,руководители организаций всех форм собственности | Весь период |  |
| 13. | Запрещено в период паводка проезда всех видов транспорта по затопленным местам не предназначенных для этих целей | ГИБДД по Красноармейскому МР органы местного самоуправления | Весь период |  |
| 14. | Определение мест объезда и подготовка объездных маршрутов для автотранспорта на автодорогах проходящих по Красноармейскому муниципальному району | ГИБДД, ООО Красноармейское ДРСУ, главы администраций МО | Весь период |  |
| 15. | Установка временных водомерных постов и организация их работы по реке Голый Карамыш. Установка дополнительных свай – мерников и привязка высотных отметок самодельных конструкций к последней стационарной свае. | Главы администраций МО | Весь период паводка |  |
| 16. | Произвести очистки зон санитарной охраны водоисточников (колодцев, каптажей, родников) а также прибрежных зон водоемов от мусора в целях предотвращения загрязнения | Главы администраций МО управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР, филиал ГУП СО «Облводоресурс»-«Красноармейский водоканал» | Весь период паводка |  |
| 17. | Обеспечение защиты источников централизова-нного и децентрализова-нного водоснабжения от загрязнения в период паводка и после паводковый период, а также защиту канализаци-онной насосной станции и насосного оборудования на водоводах от затопления. | Главы администраций МО, руководитель филиала ГУП СО «Облводоресурс»-«Красноармейский водоканал» | Весь период паводка |  |
| 18. | Установка постоянного лабораторного контроля за качеством питьевой воды в городских сетях и разводящей сети сел района. | Главы администраций МО | Весь период паводка |  |
| 19. | Обеспечение надежной обваловки животноводческих и других объектов с целью защиты окружающих территорий от возможных загрязнений | Главы администраций МО, начальник управления сельского хозяйства администрации Красноармейского МР и КФХ | до 21.03.2022 |  |
| 20. | Определение сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС при прохождении паводка и готовности их к работе в условиях угрозы затопления | Руководители организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности | до 21.02.2022 |  |
| 21. | Создание сводной аварийной команды обеспечение ее техникой, необходимыми средствами и инструментом | управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР, организаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности | до 21.02.2022 |  |
| 22. | Проведение медицинского обследования в отдаленных населенных пунктах населения и при необходимости обеспечение госпитализации до начала паводка | Гл. врач ГУЗ СО «Красноармейская РБ» | до 21.02.2022 |  |
| 23. | Организация в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных принадлежащего гражданам на правах личной собственности, а также зданий сооружений имущества принадлежащего юридическим лицам | Страховые компании, Главы администраций МО | Весь период | 8 |