АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 20.02.2018 | № | 107-р |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г. Красноармейск |

О мероприятиях по безопасному пропуску паводковых вод в Красноармейском муниципальном районе.

|  | На основании Федерального Закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,Устава Красноармейского муниципального района, в целях организации пропуска паводковых вод, обеспечения бесперебойной деятельности предприятий, учреждений, организаций, безопасности жизни людей, сохранности от разрушений дорог, мостов, гидротехнических сооружений и иных объектов на территории Красноармейского муниципального района. 1. Создать паводковую комиссию в Красноармейском муниципальном районе, согласно приложению № 1. 2. Установить, что решение комиссии по вопросу прохождения паводковых вод и ликвидации последствий, принятые в пределах компетенции, являются обязательными для органов местного самоуправления, руководителей предприятий, учреждений и организаций района независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. 3. Утвердить мероприятия по обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году Красноармейского муниципального района, согласно приложению № 2. 4. Организационному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krasnoarmeysk.sarmo.ru.). 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. |
| --- | --- |
| Глава Красноармейского муниципального района А.В. Петаев |

Приложение № 1 к распоряжению

главы администрации района

от  20.02.2018 № 107-р

Состав паводковой комиссии

Красноармейского муниципального района.

| Зотов А.И. | - первый заместитель главы администрации КМР; |
| --- | --- |
| Крамаров А.С. | - начальник управления по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации КМР; |
| Хворостов С.Ю. | - ст. инспектор ГО, ЧС и безопасности администрации КМР, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Наумова Е.В. | - начальник управления образования – заместитель главы администрации Красноармейского МР; |
| Баланов Д.В. | - главный врач ГУЗ СО «Красноармейская РБ»; |
| Лобанов И.Ю. | - управляющий Газпромгазораспределение по Саратовской области (по согласованию); |
| Коннов А.Н. | - директор МУП «Газтрансмаш» г. Красноармейска (по согласованию); |
| Козак Г.Н. | - начальник отдела по архитектуре, градостроительству и ЖКХ администрации КМР; |
| Швечихин В.П. | - начальник ЛПДС «Красноармейская» (по согласованию) |
| Зотов И.А. | - начальник ООО «Красноармейское АТП» (по согласованию) |
| Кабанов Н.А. | - директор ООО «Красноармейское ДРСУ» (по согласованию); |
| Курников А.Н. | - начальник Красноармейского участка Калининского филиала ФГУ Управления Саратовмелеоводхоз (по согласованию); |
| Невежин П.М. Пысин В.И. | - директор филиала ГУП СО «Облводоресурс»- «Красноармейский» (по согласованию); - старший гос. инспектор ГПС ГИМС МЧС РФ по Саратовской области |
| Мулин В.В. | - начальник ЛТЦ (г. Красноармейск) (по согласованию); |
| Овчинников Д.Ю. | - начальник ГИБДД Красноармейского ОМВД (по согласованию); |
| Митрофанов А.Д. | - руководитель ОАО Ростелеком ТУ-2 (по согласованию); |
| Бигвава Р.Г. | - директор МУП «Комбинат благоустройства»; |
| Боровой А.В. Строкин А.Н. | - начальник ООО «Волжская МРСК» филиала Правобережные электрические сети «Красноармейские РЭС» (по согласованию); - директор ООО «Монолит и К» |
| Шишлов В.П. | - директор филиала ОАО «Облкоммунэнерго» (по согласованию); |
| Поперечнев В.Н. | – начальник Росгосстраха (по согласованию); |
| Суздаль А.С. | –начальник МОБ Красноармейского ОМВД (по согласованию); |
| Уманец Н.В. | - глава Высоковского МО; |
| Федин А.Б. | - глава Гвардейского МО; |
| Рогов А.А. | - глава Золотовского МО; |
| Конотопко М.А. | - глава Каменского МО; |
| Хохлов А.Н. | - глава Карамышского МО; |
| Якунин А.В. | - глава Луганского МО; |
| Старцев А.А. | - глава Нижнебанновского МО; |
| Панина Г.В. | - глава Рогаткинского МО; |
| Федюков Ю.В. | -глава Россошанского МО; |
| Сараев Н.А. | – глава Сплавнухинского МО |

Приложение № 2 к распоряжению

главы администрации района

от 20.02.2018 № 107-р

П Л А Н

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска

паводковых вод в 2018 году Красноармейского муниципального района.

| № | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об испол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание комиссии по обеспечению пропуска паводковых вод в Красноармейском муниципальном районе в 2018 году | Ст. инспектор ГО, ЧС и безопасности, главы администраций МО, руководители организаций предприятий, всех форм собственности | до 22.02.2018 |  |
| 2. | Корректировка планов действий по предупреж-дению и ликвидации паводковых явлений. Уточнение состава сил и средств привлекаемых на выполнение противопавод-ковых мероприятий | Главы администраций МО, руководители органи заций, учреждений всех форм собственности | до 22.02.2018 |  |
| 3. | Осмотр гидротехнических сооружений, выходящих на населенные пункты ж/дороги, автодороги, нефтепроводы, газопрово-ды, водопроводы и т. п. | Курников А.Н. Кабанов Н.А. Швечихин В.П. Невежин П.М. Лобанов И.Ю. Главы администраций МО | до 28.02.2018 |  |
| 4. | Проведение работ по очистке от снега водосбор-ных сооружений и канали-заций, укрепление ледо-резов, мостовых опор, отколки льда у опор мостов, очистка отверстий мостов и труб | Руководители ЖКХ Букина Л.А. Кабанов Н. А. Невежин П.М. главы администраций МО | до 01.03.2018 |  |
| 5. | Укрепление опор линий телеграфных, электричес-ких и др. сетей и установка систематического наблю-дения за ними на весь период паводка | Мулин В.В. Боровой А.В. Шишлов В. П. | до 07.03.2018 |  |
| 6. | Защита магистральных нефтепроводов в местах их перехода через водные преграды. Подготовка заграждений по согласо-ванию с органами местного самоуправления. Опреде-ление мест и планирование строительства на случай разрывов нефтепроводов уловителей на водотоках по которым нефть может по-пасть в проточные реки и крупные водохранилища. Планирование сил и средств для их строительства | Швечихин В. П. (ЛПДС Красноармейского Саратовского РНУ) органы местного самоуправления (по плану взаимодействия) | до 18.03.2018 |  |
| 7. | Организация постоянной уборки и вывоза снега | Руководители ЖКХ Главы администраций МО | Весь период до окончания и прохождения паводка |  |
| 8. | Определение жилых терри-торий, предположительно затопляемых паводковыми водами, и число жителей подлежащих эвакуации и оказавшихся изолирован-ными на период паводка | Всемирнов С.В. Руководители ЖКХ Главы администраций МО | 18.03.2018 |  |
| 9. | Определение мест эвакуа-ции домашних животных из зон возможного затопления | Зазулин С.Б. | 18.03.2018 |  |
| 10. | Выполнение мероприятий по заготовке резерва пита-ния и товаров первой необ-ходимости в отдаленных населенных пунктах, а так-же оказавшихся изолиро-ванными на период паводка | ГОЧС | Весь период |  |
| 11. | Создание необходимых запасов мешкотары для выполнения аварийных работ | Руководители ЖКХ главы администраций МО | Весь период |  |
| 12. | Организация на время па-водка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад, обеспе-чение их техникой и необ-ходимыми спасательными средствами, инструмен-тами, материалами, спецодеждой | Руководители ЖКХ, Главы администраций МО филиал ГУП СО «Облводоресурс-Красно-армейский», ОАО «Газпром газораспределение по Саратовской области», ЛПДС «Красноармейс-кая», филиал ОАО Облкоммунэнерго, ОАО Волжская МРСК филиал Правобережные электрические сети «Красноармейские РЭС»,руководители орга- низаций всех форм собственности | Весь период |  |
| 13. | Запрещено в период павод-ка проезда всех видов тран-спорта по затопленным местам не предназначен-ных для этих целей | ГИБДД по Красноармейскому МР органы местного самоуправления | Весь период |  |
| 14. | Определение мест объезда и подготовка объездных маршрутов для автотран-спорта на автодорогах проходящих по Красноар-мейскому муниципальному району | ГИБДД, ООО Красноармейское ДРСУ, главы администраций МО | Весь период |  |
| 15. | Установка временных во-домерных постов и органи-зация их работы по р-р Го-лый Карамыш. Установка дополнительных свай – мерников и привязка вы-сотных отметок само-дельных конструкций к по-следней стационарной свае. | Главы администраций МО | Весь период паводка |  |
| 16. | Произвести очистки зон санитарной охраны водо-источников (колодцев, кап-тажей, родников) а также прибрежных зон водоемов от мусора в целях предот-вращения загрязнения | Главы администраций МО Невежин П.М. Букина Л.А. руководители ЖКХ | Весь период паводка |  |
| 17. | Обеспечение защиты источников централизова-нного и децентрализова-нного водоснабжения от загрязнения в период паводка и после паводковый период, а также защиту канализаци-онной насосной станции и насосного оборудования на водоводах от затопления. | Главы администраций МО Невежин П.М. | Весь период паводка |  |
| 18. | Установка постоянного лабораторного контроля за качеством питьевой воды в городских сетях и разво-дящей сети сел района. | Главы администраций МО | Весь период паводка |  |
| 19. | Обеспечение надежной обваловки животновод-ческих и других объектов с целью защиты окружаю-щих территорий от возмож-ных загрязнений | Главы администраций МО, руководители с/х предприятий и КФХ | до 20.03.2018 |  |
| 20. | Определение сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС при про-хождении паводка и го-товности их к работе в условиях угрозы затопления | Руководители рганизаций, предприятий, учреждений независимо от форм собственности | до 26.02.2018 |  |
| 21. | Создание сводной аварий-ной команды обеспечение ее техникой, необходимы-ми средствами и инструментом | Руководители ЖКХ, Кабанов Н. А., Невежин П.М. Швечихин В.П., Букина Л.А. | до 26.02.2018 |  |
| 22. | Проведение медицинского обследования в отдаленных населенных пунктах насе-ления и при необходимости обеспечение госпитализа-ции до начала паводка | Гл. врач ГУЗ СО «Красноармейская РБ» | до 13.03.2018 |  |
| 23. | Организация в паводковых зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных принадлежащего граж-данам на правах личной собственности, а также зданий сооружений имущества принадлежа-щего юридическим лицам | Страховые компании, Главы администраций МО | Весь период |  |