**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год»**

Контрольно-счетной комиссией Красноармейского муниципального района (далее – Комиссия) проведена плановая проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» за 2021 год» по объекту проверки администрация Красноармейского муниципального района.

В 2021 году финансирование администрации Красноармейского муниципального района на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейск на 2018-2022годы», утвержденной постановлением администрации КМР от 28.03.2018 года № 206 (с изменениями от 09.11.2018 № 720, от 20.05.2019 № 378, от 29.07.2019 №555, от 16.10.2019 №801, от 13.12.2019 № 984, от 24.03.2020 №210, от 13.05.2020 №306, от 23.09.2020 №555, от 23.12.2020 №837, от 27.01.2021 №55, от 08.02.2021 №85, от 28.26.2021 №383, от 19.10.2021 №676) в рамках достижения результатов государственной программы Саратовской области «Формирование комфортной городской среды» производилось за счет средств областного и местного бюджетов в общей сумме 5555592,80 руб., в том числе:

за счет средств федерального бюджета 4900000 руб.;

за счет средств областного бюджета 100000 руб.;

за счет средств местного бюджета 555592,80 руб.

Расходование средств по муниципальной программе осуществлялось по четырем объектам:

- благоустройство общественной территории – Площади у РДК (проведены работы по укладке покрытий из тротуарной плитки, установке бортовых камней, по укладке тротуара с асфальтобетонным покрытием, и остановочного кармана с асфальтобетонным покрытием; установлены металлические 2 урны и 4 скамьи, автобусная остановка) с заключением трех муниципальных контрактов;

- благоустройство общественной территории – Сквер на пересечении улиц Ульяновская и Степана Разина (проведены работы по укладке асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, установлены бортовые камни, 3 урны металлические, 3 скамейки) с заключением одного муниципального контракта;

- благоустройство общественной территории – Пешеходная зона по улице Степана Разина (проведены работы по укладке асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров, установлены бортовые камни) с заключением двух муниципальных контрактов;

- благоустройство общественной территории – Стела имени Н.В. Скоморохова (проведены работы по укладке покрытий из тротуарной плитки, установлены бортовые камни) с заключением двух муниципальных контрактов;

В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения по несвоевременному предоставлению и некорректному заполнению отчетов, предусмотренных в Соглашении о предоставлении Субсидии из бюджета Субъекта РФ местному бюджету.

По результатам контрольного мероприятия составлен соответствующий акт, подписан обеими сторонами, без возражений со стороны проверяемого объекта.

Отчет о результатах проведенного контрольного мероприятия для сведения направлен в адрес главы Красноармейского муниципального района Зотову А.И., в Счетную палату Саратовской области.

Администрацией Красноармейского муниципального района представлена пояснительная записка. За допущенные нарушения при формировании отчетов Администрацией применены меры дисциплинарного характера к старшему инспектору отдела благоустройства и дорожного хозяйства.

**Председатель контрольно-счетной**

**комиссии Ю.В. Кадыкова**

8(84550) 2--12-45