

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| От | 18 ноября 2022г. | № | 1044 |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды

муниципального образования город Красноармейск

на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Саратовской области от 30.08. 2017 года № 449 «О государственной программе Саратовской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», Уставом муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области администрация Красноармейского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования города Красноармейска на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 28.03.2018 № 206 (с изменениями от 09ноября 2018 г. № 720, 20 мая 2019 № 378, от 29июля 2019г. № 555, от 16 октября 2019г. № 801, от13декабря 2019 № 984, от 24 марта 2020 № 210, от 13 мая 2020г. № 306, от 23 сентября 2020 г. № 555, от 23 декабря 2020 г.№837, от 27 января 2021 г. № 55,8 февраля 2021 г.№85, от 19 октября 2021 г.№67, от 29 апреля 2022 г № 388, от 03 августа 2022 года № 723) следующие изменения:

1.1 В наименовании муниципальной программы слова «2022» заменить словами «2024».

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции согласно приложению.

2.Организационно -контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (krasnoarmeysk64.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава Красноармейского

муниципального района

А.И. Зотов

Приложение № 1 к постановлению

администрации Красноармейского МР

от 18.11.2022г.№1044

Муниципальная программа

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования города Красноармейска на 2018-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Основание разработки муниципальной программы | - | Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; |
| - | постановление Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»; |
| - | приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 г. № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год»; |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - | Администрация Красноармейского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | - | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района |
|  | - | отдел культуры администрации Красноармейского муниципального района; |
| Подпрограммы муниципальной программы | - | подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территории г. Красноармейска» |
| - | подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территории г. Красноармейска» |
| Цели муниципальной программы | - | повышение уровня благоустройства территорий города Красноармейска |
| Задачи муниципальной программы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Красноармейска |
| - | повышение уровня благоустройства общественных территорий города Красноармейска |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству города Красноармейска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, 125 ед.; |
| - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий, 17 ед.; |
| - | увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории города Красноармейска , 15% |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - | 2018-2024 годы |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам (прогнозно) | - | Всего: 229 172 536.46 рублей, в том числе:  2018 год-13365629,16 рублей;  2019 год -15246983,68 рублей;  2020 год-13 065 270,00рублей;  2021 год-83349400,00 рублей;  2022 год-8 923 320,00 рублей;  2023 год – 91 000 000.00 рублей;  2024 год – 0.00 рублей; |
| бюджет муниципального образования город Красноармейск (далее - бюджет города) (прогнозно) | - | Всего: 26 776 030.92 рублей, в том числе:  2018 год-1 642 091,08 рублей;  2019 год-1 174 149,84 рублей;  2020 год-3 908 590,00 рублей;  2021 год-8 349 400,00 рублей;  2022 год-5 900 000,00 рублей;  2023 год – 6 000 000.00рублей;  2024 год – 0.00рублей; |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | Всего: 200 442 326.05 рублей, в том числе:  2018 год-1 043 948,88 рублей;  2019 год- 13 791 377,17 рублей;  2020 год-8 973 546,41рублей;  2021 год- 74 900 000,00 рублей;  2022 год-9 800 000,00рублей;  2023 год – 85 000 000.00 рублей;  2024 год –0.00 рублей; |
| областной бюджет (прогнозно) | - | Всего: 1 954 179.47 рублей, в том числе:  2018 год-1 289 589,20 рублей;  2019 год- 281 456,67 рублей;  2020 год-183 133,59 рублей;  2021 год- 100 000,00 рублей;  2022 год-200 000,00 рублей;  2023 год – 0.00 рублей;  2024 год –0.00 рублей; |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | 0 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - | благоустройство 125 дворовых территорий 181 многоквартирных домов |
| - | благоустройство 16 общественных территорий |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Красноармейска не менее, чем на 15%. |

1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

Одним из основных направлений деятельности органов местного само­управления, в соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание комфортной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетиче­ского состояния территории.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2022 годы (далее по тексту – Программа) разработана с целью повышения уровня комплексно­го благоустройства в части улучшения состояния дворовых территорий, включая покрытия тротуаров, внутриквартальных проездов, автомобильных парковок, благоустройства и озеленения зон отдыха, а также благоустройства об­щественных пространств (места массового посещения, наиболее посещаемые территории общего пользования) города Красноармейска.

Предметом регулирования Программы являются отношения, возникающие в процессе организации и проведения мероприятий по благоустройству территории города Красноармейска.

Понятия и термины, используемые в Программе:

благоустройство территорий - комплекс предусмотренных правилами благоустройства территорий города мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории;

общественные территории - участки, иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектов массового посещения, в том числе объектов культуры, образования, обслуживания, торговли, досуга, спорта, туризма, здравоохранения, религиозных организаций, а также объектов административного, делового назначения;

дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Популярными местами отдыха жителей города и района являются городской парк, площадь Победы с прилегающим сквером, стадион ,а также скверы в 1 и 5 микрорайонах г. Красноармейска. В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с участием горожан общественной территории, имеющей общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Большое значение в благоустройстве города имеют и дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Есть потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

В 2011-2013 гг. было приведено в нормативное состояние 9 дворовых территории и 5 проездов к многоквартирным домам.

В городском парке и сквере в 1 микрорайоне г. Красноармейска проведены работы по устройству дорожно-тропиночной сети из тротуарной плитки и асфальтобетона площадью 1300 тыс. кв. м., установлены скамейки и урны. На придомовых территориях и общественных территориях установлены детские игровые и спортивные площадки в количестве 42 шт.за счет бюджетных и спонсорских средств за период с 2012 по 2017 г.

По состоянию на 1 января 2018 на территории г. Красноармейска около 181 многоквартирных домов, имеющих 125 дворовых территорий.

Администрацией Красноармейского муниципального района осуществлена инвентаризация дворовых территорий с составлением на каждый двор паспорта объекта. По результатам инвентаризации определено 125 дворовых территорий 181 многоквартирных домов, требующих проведения работ по благоустройству. Кроме восстановления асфальтового покрытия проездов дворовых территорий площадью 103093,8 кв. м., необходимо заменить бортовой камень.

В целях повышения уровня благоустройства территории Красноармейского муниципального района необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворо­вых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополни­тельного перечня таких работ, а также благоустройству общественных про­странств с учетом комплексного подхода.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории многоквартирных домов и общественных пространств с учетом мнения граждан.

Реализация муниципальной программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства территории г. Красноармейска.

Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Красноармейска;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий г. Красноармейска;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Красноармейска.

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных задач обеспечивается реализацией системы мероприятий, предусмотренных в следующих подпрограммах:

- подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска;

- подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска».

3. Целевые показатели муниципальной программы

В целях мониторинга хода реализации программных мероприятий установлены целевые показатели (индикаторы).

[Сведения](#P702) о целевых показателях (индикаторах) содержатся в приложении № 1 к Программе.

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы,

сроки и этапы реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и общественных территорий.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности горожан и повысить привлекательность города.

Реализация Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство 125 дворовых территорий 181 многоквартирных домов;

б) благоустройство 16 общественных территорий;

в) увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству города Красноармейска не менее, чем на 15%.

Необходимым условием реализации программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству приведен в приложение № 4 к Программе.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству приведен в приложение № 5 к Программе.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ приведена в приложение № 6 к Программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в приложение № 7 к Программе.

Реализация Программы осуществляется в несколько этапов ее ответствен­ным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий Программы в со­ответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными пра­вовыми актами Красноармейского муниципального района.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в Программу, осуществляется в соответствии с Порядками и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в Программу, утвержденными постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 29.09.2017 г. № 621 «Об процедуре представления, рассмотрения и оценки предложений о включении территорий города Красноармейска, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Красноармейска на 2018-2024 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении № 8 к Программе.

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу, приведен в приложении № 9 к Программе.

Общественное обсуждение проекта Программы про­водится в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта Программы, утвержденным постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 06.10.2017 г. № 633 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2024 годы».

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2024 годы, подлежат обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу, приведен в приложении № 10 к Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2018-2024 годы.

5. Перечень основных мероприятий подпрограмм

муниципальной программы

Основными мероприятиями подпрограммы № 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска» являются выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом минимального и дополнительного перечня видов работ.

Привлечение собственников многоквартирных домов, и иных заинтересованных лиц к решению вопроса благоустройства дворовых территорий.

В ходе реализации данных мероприятий предполагается выполнить благоустройство 125 дворовых территорий 181 многоквартирных домов, увеличить долю заинтересованных лиц в реализации мероприятий не менее, чем на 15%.

Основным мероприятием подпрограммы № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска» является проведение мероприятий по благоустройству общественной территории. В ходе реализации данного мероприятия предполагается выполнить благоустройство 12 общественных территорий.

[Перечень](#P910) основных мероприятий содержится в приложении № 2 к Программе.

6. Финансовое обеспечение реализации

муниципальной программы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2024 гг. составит 229 172 536.46 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 200 442 326.05 рублей;

- областной бюджет – 1 954 179.47 рублей;

-местный бюджет – 26 776 030.92 рублей.

В ходе реализации Программы перечень дворовых территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться»

7. Анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации муниципальной программы

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- существенное ухудшение социально-экономической ситуации, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы, в результате чего показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.

Условием успешной реализации программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий программы своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников программы.

Паспорт подпрограммы № 1 муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | «Благоустройство дворовых территорий  г. Красноармейска» |
| Участники подпрограммы  Цели подпрограммы | - | Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района |
| - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Красноармейска; |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства дворовых территорий г. Красноармейска; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории  г. Красноармейска |
| - | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, 9 ед.; |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории г. Красноармейска района, 15 % |
| - | 2018-2024 годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы (прогнозно), в том числе: | - | Всего– 25 882 670.86 рублей, в том числе:  2018 год- 8 256 287,74 рублей;  2019 год- 8 703 063,12 рублей;  2020 год- 0,00 рублей;  2021 год- 0,00 рублей;  2022 год- 8 923 320.00 рублей;  2023 год – рублей;  2024 год – рублей; |
| бюджет муниципального образования город Красноармейск (далее - бюджет города) (прогнозно) | - | Всего– 2 271 680.12 рублей, в том числе:  2018 год- 277 469,49 рублей;  2019 год- 564 210,63 рублей;  2020 год- 0,00 рублей;  2021 год- 0,00 рублей;  2022 год- 1 430 000.00 рублей;  2023 год – 0.00 рублей;  2024 год –0.00 рублей; |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | Всего – 22 420 677.27 рублей, в том числе:  2018 год- 7 101 148,23 рублей;  2019 год- 7 976 075.44 рублей;  2020 год- 0,00 рублей;  2021 год- 0,00 рублей;  2022 год- 7 343 453.60 рублей;  2023 год – 0.00 рублей;  2024 год – 0.00 рублей; |
| областной бюджет (прогнозно) | - | Всего– 1 190 313.47 рублей, в том числе:  2018 год- 877 670,02 рублей;  2019 год- 162 777, 05 рублей;  2020 год- 0,00 рублей;  2021 год- 0,00 рублей;  2022 год- 149 866.40 рублей;  2023 год –0.00 рублей;  2024 год – 0.00рублей; |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | 0 |
| Целевые показатели подпрограммы (индикаторы) | - | Благоустройство 9 дворовых территорий 24 многоквартирных дома |
| Наименование подпрограммы | - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Красноармейска не менее, чем на 15%. |
| - | «Благоустройство дворовых территорий  г. Красноармейска» |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Большое значение в благоустройстве города имеют дворовые территории многоквартирных домов. От уровня благоустройства дворовых территорий зависит качество жизни граждан.

На территории города значительное количество покрытий дворовых территорий, внутриквартальных проездов, тротуаров требует ремонта или полной замены покрытий. Рост численности парка индивидуальных легковых машин обозначил потребность в обустройстве дворовых территорий автомобильными парковками. Есть потребность в оборудовании спортивных и детских площадок, в озеленении территории города.

Некоторые из вышеперечисленных мероприятий осуществлялись в рамках программ по благоустройству муниципальных образований.

В 2011-2013 гг. было приведено в нормативное состояние 9 дворовых территории и 5 проездов к многоквартирным домам.

В городском парке и сквере в 1 микрорайоне г. Красноармейска проведены работы по устройству дорожно-тропиной сети из тротуарной плитки и асфальтобетона площадью 1300 тыс. кв. м., установлены скамейки, урны. На придомовых территориях и общественных территориях установлены детские игровые и спортивные площадки в количестве 42 шт.за счет бюджетных и спонсорских средств за период с 2012 по 2017 г.

По состоянию на 1 января 2018 на территории г. Красноармейска около 181 многоквартирных домов, имеющих 125 дворовых территорий.

Администрация Красноармейского района осуществлена инвентаризация дворовых территорий с составлением на каждый двор паспорта объекта. По результатам инвентаризации определено 125 дворовых территорий 181 многоквартирных домов, требующих проведения работ по благоустройству. Кроме восстановления асфальтового покрытия проездов дворовых территорий площадью 103,0938. кв. м., необходимо замена бортового камня.

В целях повышения уровня благоустройства территории г.Красноармейска необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству дворо­вых территорий многоквартирных домов исходя из минимального и дополни­тельного перечня таких работ.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства дворовых территорий Красноармейского муниципального района.

Задачи подпрограммы – проведение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий и вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территории.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- благоустройство 125 дворовых территорий 181 многоквартирных домов;

- увеличение доли заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий не менее, чем на 15%.

Подпрограмма реализуется в 2018-2024 г.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация подпрограммы осуществляется в несколько этапов ее ответственным исполнителем совместно с исполнителями мероприятий подпрограммы в соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Красноармейского муниципального района.

Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории осуществляется в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовой территории в Программу, утвержденным постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 29.09.2017 г. № 621 «Об процедуре представления, рассмотрения и оценки предложений о включении территорий города Красноармейска, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Красноармейска на 2018-2024 годы»

.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении № 8 к Программе.

Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу, подлежат обсуждению с заинтересованными лицами.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в Программу, приведен в приложении № 10 к Программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2024 гг. составит 111490164,86 руб., в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 91561246,67 рублей;

- областной бюджет – 10493528,07 рублей.

-местный бюджет – 9435390,12 рублей.

В ходе реализации Программы перечень дворовых территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться»

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- существенное ухудшение социально-экономической ситуации, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы, в результате чего показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.

Условием успешной реализации программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий программы своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников программы.

Паспорт подпрограммы № 2 муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2024 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | - | «Благоустройство общественных территорий  г. Красноармейска» |
| Участники подпрограммы | - | управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района; |
| - | отдел культуры администрации Красноармейского муниципального района |
| Цель подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства общественных территорий г. Красноармейска; |
| Задачи подпрограммы | - | повышение уровня благоустройства общественных территорий г. Красноармейска; |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории  г. Красноармейска |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - | увеличение количества благоустроенных общественных территорий, 17 ед.; |
| - | увеличение доли заинтересованных лиц, граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории г.Красноармейска,1 % |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | - | 2018-2024годы |
| Объемы финансового обеспечения подпрограммы, в том числе: | - | Всего – 203 289 865,60 рублей, в том числе:  2018 год- 5109341,42 рублей;  2019 год- 6543920,56 рублей;  2020 год- 14095270,00 рублей  2021 год- 8 949 400,00 рублей;  2022 год- 6 976 680,00 рублей;  2023 год – 91 000 000.00 рублей;  2024 год – 0.00 рублей; |
| бюджет муниципального образования город Красноармейск (далее - бюджет города) | - | Всего –24 504 350,80 рублей, в том числе:  2018 год - 1 364621,59 рублей;  2019 год – 609939,21 рублей;  2020 год – 4 938 590,00 рублей;  2021 год- 8349400,00рублей;  2022 год- 4 470 000,00 рублей;  2023 год – 6 000 000.00рублей;  2024 год – 0.00рублей; |
| федеральный бюджет (прогнозно) | - | Всего – 178 021 648,78 рублей, в том числе:  2018 год- 3332800,65 рублей;  2019 год- 5815301,73 рублей;  2020 год- 8 973 546,40 рублей;  2021 год- 74 900 000,00 рублей;  2022 год- 2 456 546,40 рублей.;  2023 год – 85 000 000.00 рублей;  2024 год – 0.00 рублей; |
| областной бюджет (прогнозно) | - | Всего – 763 866,00 рублей, в том числе:  2018 год- 411919,18 рублей;  2019 год- 118679,62 рублей;  2020 год- 183 133,60 рублей;  2021 год- 100 000,00 рублей;  2022 год- 50 133,60 рублей;  2023 год – 0.00 рублей;  2024 год – 0.00 рублей; |
| внебюджетные источники (прогнозно) | - | 0 |
| Целевые показатели муниципальной программы (индикаторы) | - | благоустройство 16 общественных территорий |
| - | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории г. Красноармейска не менее, чем на 1%. |

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Популярными местами отдыха жителей города являются городской парк, площадь Победы с прилегающим к ней сквером, скверы в 5 и 1 микрорайонах. .

В целях повышения эстетической и, как следствие, туристической привлекательности городских территорий, создания благоприятных условий для отдыха граждан необходимо благоустройство общественных пространств, в частности парков, скверов, зеленых зон и пр.

В ходе реализации Программы будет выполнен комплекс мероприятий по благоустройству отобранной с участием горожан общественной территории, имеющей общегородское значение для организации комфортного отдыха и проведения общегородских мероприятий.

Некоторые из вышеперечисленных мероприятий осуществлялись в рамках программ МО г. Красноармейск и Красноармейского района.

В городском парке и скверах города проведены работы по устройству асфальтового покрытия территорий площадью 240 кв.м. и устройство дорожно-тропиночной сети тротуарной плиткой площадью 900 кв.м., , установлены скамейки, урны. На придомовых территориях и общественных территориях установлены детские игровые и спортивные площадки в количестве 42 шт. за счет бюджетных и спонсорских средств за период с 2012 по 2017 г.

В целях повышения уровня благоустройства территории г. Красноармейска необходимо продолжить выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий.

2. Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы)

Цель подпрограммы - повышение уровня благоустройства общественных территорий г. Красноармейска.

Задачи подпрограммы – проведение комплекса работ по благоустройству общественных территорий и вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территории.

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

- благоустройство 16 общественных территорий;

- увеличение доли граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий не менее, чем на 15%.

Подпрограмма реализуется в 2018-2024 гг.

3. Сводные показатели прогнозного объема выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам муниципальных услуг

При реализации подпрограммы выполнение муниципальных заданий не предусмотрено.

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Необходимым условием реализации подпрограммы является проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация подпрограммы осуществляется в несколько этапов ее ответствен­ными исполнителями совместно с исполнителями мероприятий подпрограммы в со­ответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными пра­вовыми актами муниципального образования г. Красноармейск и Красноармейского муниципального района

Рассмотрение и оценка предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, осуществляется рабочей группой, утвержденной Распоряжением администрации Красноармейского муниципального района от 27 января 2021 года № 42-р «О создании рабочей группы по проведению электронного голосования».

Голосование по отбору общественных территорий проводится в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу, приведен в приложении № 9 к Программе.

Порядок утверждения дизайн - проекта благоустройства общественной территории, подлежащей благоустройству, приведен в приложении № 10 к Программе.

5. Информация об участии в реализации подпрограммы

муниципальных унитарных предприятий, а также внебюджетных фондов Российской Федерации

В реализации подпрограммы участие муниципальных унитарных предприятий и внебюджетных фондов Российской Федерации не предусмотрено.

6. Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы

Источниками финансирования мероприятий подпрограммы являются средства федерального, областного и местного бюджетов. Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2018-2024 гг. составит **203 289 865,60** рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет –178 021 648,78 рублей;

- областной бюджет –763 866,00 рублей.

-местный бюджет –24 504 350,80 рублей.

В ходе реализации Программы перечень общественных территорий, перечень мероприятий, объемы и источники финансирования могут уточняться.

7. Риски реализации подпрограммы

Основные риски, связанные с реализацией подпрограммы, определяются следующими факторами:

- существенное ухудшение социально-экономической ситуации, что повлечет за собой отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы, в результате чего показатели подпрограммы не будут достигнуты в полном объеме;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий.

Условием успешной реализации программы является эффективный мониторинг выполнения мероприятий программы своевременная корректировка перечня мероприятий и целевых показателей, координация деятельности соисполнителей и участников программы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы,  наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | по итогам реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2024 годы» | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количества благоустроенных дворовых территорий | ед. | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125 |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска » | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количества благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 125 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска» | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 17 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2024 годы»

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Красноармейска на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего по программе (подпрограмме, мероприятию, ВЦП), в том числе по участникам | Источники финансирования | Объемы финансирования,  всего | В том числе по годам реализации | | | | | | | |
| 2017 год (базовый) | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | всего по программе | всего | **245458096,84** | **1563432,08** | **13 365 629,16** | **15 246 983,68** | **13 065 270,00** | **83949400,00** | **12 900 120,00** | **91 500 000,00** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 205052895,5 | 1313282,88 | 10433948,88 | 13791377,17 | 8973546,41 | 74900000 | 9 800 000,00 | 85 000 000.00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 13837260,46 | 250149,20 | 1289589,2 | 281456,67 | 183133,59 | 100000 | 200 0000,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 26567940,92 | 0,00 | 1642091,08 | 1174149,84 | 3908590 | 8949400,00 | 2 900 000,00 | 6 500 000,00 |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма № 1«Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска»:** |  | всего | **111490164,86** | **0,00** | **8 256 287,74** | **8 703 063,12** | **0,00** | **0** | **8 923 320,00** | **0,00** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 91561246,67 | 0,00 | 7101148,23 | 7 976 075,44 | 0,00 | 0 | 7 343 453,60 | 0,00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 10493528,07 | 0,00 | 877 670,02 | 162 777,05 | 0,00 | 0 | 149 866,40 | 0,00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 9435390,12 | 0,00 | 277 469,49 | 564210,63 | 0,00 | 600 000 | 1 430 000,00 | 250 000.00 |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,0 |
| **Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска»:** |  | всего | **133367931,98** | **1 563 432,08** | **5109341,42** | **6543920,56** | **13065270,00** | **83949400,00** | **3 976 680,00** | **91 000 000,00** |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 113491648,79 | 1313282,88 | 3332800,65 | 5815301,73 | 8973546,41 | 74900000,00 | 2 456 546,40 | 85 000 000.00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 3343732,39 | 250149,20 | 411919,18 | 118679,62 | 183133,59 | 100000,00 | 50 133,60 | 0,00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 16532550,80 | 0,00 | 1364621,59 | 609939,21 | 3908590,00 | 8349400,00 | 1 470 000,00 | 6 250 000,00 |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Подпрограмма № 1 «Благоустройство дворовых территорий г. Красноармейска»:**  1. Благоустройство дворовых территорий  1.1. Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | **всего** | 110811289,5 | **0,00** | **8 256 287,74** | **8703063,12** | **0,00** | **600000,0** | **8 923 320,00** | 0,00 |  |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 91561246,67 | 0,00 | 7 101 148,23 | 7 976 075,44 | 0,00 | 0 | 7 343 453,60 | 0,00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 10493528,07 | 0,00 | 877 670,02 | 162 777,05 | 0,00 | 0 | 149 866,40 | 0,00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 8756514,74 | 0,00 | 80 594,11 | 82 210,63 | **0,00** | 0 | 680 000,00 | 0,00 |  |
| 1.2.Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ  1.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы сметной документации  1.4. Проведение инвентаризации дворовых территорий | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000.00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000.00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 1278 875,38 | 0,00 | 196875,38 | 482 000,00 | **0,00** | 600000,0 | 750 000,00 | 0,00 |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Подпрограмма № 2 «Благоустройство общественных территорий г. Красноармейска»:** | **всего** | **133967931,98** | **1 563 432,08** | **5109341,42** | **6543920,56** | **13065270,00** | **83349400,00** | **6 976 680,00** | **91 250 000,00** |  |
| 1.Благоустройство общественных территорий | федеральный бюджет (прогнозно) | 112715731,78 | 1313282,88 | 2556883,64 | 5815301,73 | 8973546,41 | 74900000,00 | 2 456 546,40 | 85 000 000.00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 3247832,54 | 250149,20 | 316019,33 | 118679,62 | 183133,59 | 100000,00 | 50 133,60 | 0,00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 4588668,24 | 0,00 | 28729,03 | 59939,21 | 0,00 | 2 160 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |  |
| 2. Организация работ по благоустройству  2.1.Приобретение материалов, обустройство освещения | федеральный бюджет (прогнозно) | 775917,01 | 0,00 | 775917,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 95899,85 | 0,00 | 95899,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 758199,92 | 0,00 | 758199,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ  2.3. Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, приобретение и изготовление банеров, разработка проектно-сметной документации прохождение гос. экспертизы, в том числе на благоустройство общественных территорий в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации, разработка проектно-сметной документации в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проведение геологических, экологических, геодезических, гидрологических и иных инженерных изысканий  2.4.Проведение инвентаризации общественных территорий | федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 00.00 |  |
| областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Местный бюджет (прогнозно) | 11785682,64 | 0,00 | 577692,64 | 550000,00 | 3908590,00 | 6 189 400,00 | 1 220 000,00 | 4 800 000.00 |  |
| внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории | Виды выполняемых работ | Площадь,  подлежащая ремонту | Год  выполнения работ | Всего,  руб. в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д. 19, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1336,3 | 2018 | 1713768 | 1510152 | 186648,00 | 16968,00 |
| 2 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д. 11,12,13,14 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 4735,6 | 2018 | 4938371 | 4351633,851 | 537842,39 | 48894,76 |
| 3 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайонд.1,2,3, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 3055,5 | 2019 | 2149243 | 2085195,56 | 42555,01 | 21492,43 |
| 4 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая д. 2,2 А,4А,4Б, ул. Заводская д.5, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2419,2 | 2019 | 3260018,00 | 3162869,466 | 64548,36 | 32600,18 |
| 5 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д., 8, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 997,0 | 2019 | 1365571 | 1324876,98 | 27038,31 | 13655,71 |
| 7 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул. 15,16,17,18, | -ремонт дворовых проездов;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 6140,4 | 2022 | 8 580 440 | 7560981,342 | 934503,31 | 84954,85 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес общественной территории | Год выполнения работ | Всего, руб, в том числе | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Парк культуры и отдыха г. Красноармейска – г. Красноармейск ул. Кирова 47. | 2018 | 29061648,78 | 22912800,65 | 2831919,18 | 3316928,95 |
| 2 | Сквер - г. Красноармейск 5 микрорайон | 2019 | 5099223,68 | 4947266,81 | 100964,63 | 50992,24 |
| 3 | Сквер имени Григорьева Ф.А.- г. Красноармейск | 2019 | 457043,00 | 443423,12 | 9049,45 | 4570,43 |
| 4 | Сквер на ул. Молодежная | 2020 | 722 667,00 | 708 213,66 | 114 453,34 | 0,00 |
| 5 | Ул.1Мая(от ул. Западная до ул.20 Лет Победы | 2020 | 8 434 013,00 | 8 265 332,74 | 168 680,26 | 0,00 |
| 6 | Площадь у РДК | 2021 | 2204210 | 2160125,8 | 44084,2 | 0 |
| 7 | Автобусная остановка у площади РДК | 2021 | 60 718,80 | 0,00 | 0,00 | 60 718,80 |
| 8 | Стела им. Н.В. Скоморохова | 2021 | 415335 | 407028,3 | 8306,7 | 0,00 |
| 9 | Сквер на пересечение Ульяновская и ул. Степана Разина | 2021 | 1 050 978,60 | 1006200,3 | 20534,7 | 24 243,60 |
| 10 | Пешеходная зона по ул. Степана Разина | 2021 | 1 503 794,40 | 1326645,6 | 27074,4 | 150 074,40 |
| 11 | Благоустройство территории поймы реки Голый Карамыш в городе Красноармейске Саратовской области - «Козий парк» | 2021 | 70 000 000 | 70 000 000 | 0 | 0 |
| 12 | Пешеходная зона по ул. Ульяновская через р. Ключи | 2022 | 1 524 348.00 | 1 493 861.04 | 30 486.96 | 0.00 |
| 13 | Пешеходная зона по ул. Кирова от ул. Телефонная до ул. 20 лет Победы | 2022 | 657 186.00 | 644042.28 | 13143.12 | 0.00 |
| 14 | Пешеходная зона по ул. Кирова от ул. 20 лет Победы до ул. Почтовая | 2022 | 325147.20 | 318 644.26 | 6 502.94 | 0.00 |
| 15 | Пешеходная зона по ул. 1 Мая от ул. Ульяновская до ул. Шиллера | 2023 | 0.00 |  |  |  |
| 16 | Пешеходная зона по ул. Кондакова от ул. Ульяновская до ул. 20 лет Победы | 2023 | 0.00 |  |  |  |
| 17 | Благоустройство центральной части города Красноармейска Саратовской области – «Нити времён» | 2023 | 85 000 000,00 | 85 000 0000,00 | 0,00 | 0,00 |

\

Приложение № 5 к муниципальной программе

**Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов**

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, софинансируемых за счет субсидий, включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку малых форм (урн, скамеек).

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие заинтересованных лиц.

Трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий города. Как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ должна составлять не менее 15 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Приложение № 6 к муниципальной программе

**Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и информация о форме и доле участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству**

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет субсидий, включает в себя:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Выполнение работ в рамках дополнительного перечня работ Программы реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. Выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству предусматривает финансовое участие заинтересованных лиц.

Финансовое участие – финансирование за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

Уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в установленном порядке.

Приложение № 7 к муниципальной программе

**Нормативная стоимость**

**(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, входящих в состав минимального**

**и дополнительного перечня таких работ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование видов работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| Ремонт внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием с установкой бордюров | 1 кв. м | 1500 |
| Ремонт дорожного покрытия внутриквартального дворового проезда, автостоянки с асфальтовым покрытием с установкой бордюрного камня и ремонтом тротуара | 1 кв.м. | 2750 |
| Установка скамьи (со стоимостью скамьи) | 1 шт. | 5700 |
| Установка урны для мусора (со стоимостью урны) | 1 шт. | 3600 |
| Устройство наружного освещения по опорам | 1 кв. м площади освещения | 1731,89 |
| Устройство наружного освещения на фасаде дома (1 –го светильника со стоимостью) | 1 шт. | 6230 |
| Устройство детской площадки | 1 шт. | 374274 |
| Устройство спортивной площадки | 1 шт. | 1026988 |

Приложение № 8 к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Красноармейского муниципального района, механизм контроля за их расходованием, а также порядок и формы финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц

2.1. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется Правительством Саратовской области.

2.2. Финансовое участие осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

3. Порядок аккумулирования и расходования средств

3.1. В случае финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на расчетный счет и (или) расчетные счета, открытые ПАО Сбербанк 8622/ 0315 (далее – уполномоченная организация), в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, в разрезе многоквартирных домов, включенных в Программу.

3.2. Уполномоченная организация заключает соглашения с уполномоченными лицами, которые вправе действовать в интересах заинтересованных лиц, где определяются порядок и сумма перечисления денежных средств.

3.3. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметным расчетом благоустройства дворовой территории и настоящей муниципальной Программой.

3.4. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение 30 календарных дней с момента утверждения Программы. Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.5. Уполномоченная организация обеспечивает учет, поступающих от заинтересованных лиц, денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.6. Уполномоченная организация обеспечивает ежемесячное предоставление информации в управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям ежемесячно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным осуществляет опубликование на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных, о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, полученных от уполномоченной организации и направляет данную информацию в адрес уполномоченной общественной комиссии, утвержденной постановлением администрации Красноармейского муниципального района.

3.7. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц уполномоченная организация осуществляет, в соответствии с условиями соглашения, на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4. Контроль за соблюдением условий порядка

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется управлением по строительству, ЖКХ и субсидиям и заинтересованными лицами. В целях осуществления контроля уполномоченная организация направляет в управление по строительству, ЖКХ и субсидиям и заинтересованным лицам копии платежных поручений и выписки по банковскому счету в разрезе многоквартирных домов в течении 3 рабочих дней с момента оплаты.

4.2. Уполномоченная организация обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам выполнения работ;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 9 к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в Программу

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории | Виды выполняемых работ | Площадь, подлежащая ремонту, кв.м. | Год выполнения работ | | | |
|
| 1 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д. 19, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1336,3 | 2018 | | | |
| 2 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д. 11,12,13,14 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 4735,6 | 2018 | | | |
| 3 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайонд.1,2,3, подъезд к дворовой территорииот  пр. Скоморохова к д. 1,2,3 и 6 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 3055,5 | 2018-2019 | | | |
| 4 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая д. 2,2 А,4А,4Б, ул.Заводская д.5, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2419,2 | 2019 | | | |
| 5 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 15,16,17,18, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 6140,4 | 2022 | | | |
| 6 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 20, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1803,6 | 2019 | | | |
| 7 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д., 8, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 997,0 | 2019 | | | |
| 8 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 6,6А,6Б,6В,8 В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1548,4 | 2020 | | | |
| 9 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина д. 12,14,16,18,16 «а», 20, 22, Мичурина 1 а. | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 3561,65 | 2020 | | | |
| 10 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 17,19, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1036 | 2020 | | | |
| 11 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон д.9 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1097,9 | 2020 | | | |
| 12 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 11Б, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 434,0 | 2020 | | | |
| 13 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 13Б, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 558 | 2020 | | | |
| 14 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 11,15,9 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 651 | 2020 | | | |
| 15 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул 15 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 484 | 2020 | | | |
| 16 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Калинина 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 464, | 2020 | | | |
| 17 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 11, Мичурина 1, 1Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 896,5 | 2020 | | | |
| 18 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5Г, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 580 | 2020 | | | |
| 19 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5А, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 735 | 2020 | | | |
| 20 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5Д, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1925,5 | 2020 | | | |
| 21 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 5В, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 690 | 2020 | | | |
| 22 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 6, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1049,5 | 2020 | | | |
| 23 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2А, ул. Калинина 13 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 679,6 | 2020 | | | |
| 24 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 18А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 163,5 | 2020 | | | |
| 25 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Микрорайон ул, 8, подъезд к дворовой территории | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 923 | 2020 | | | |
| 26 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 2В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 458 | 2020 | | | |
| 27 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б.Хмельницкого,1 Д, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 341 | 2020 | | | |
| 28 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б.Хмельницкого 1 Е, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 582,5 | 2020 | | | |
| 29 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 14, ул.Карамышская 30 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 913,4 | 2020 | | | |
| 30 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Карамышская ул, 32 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 513,5 | 2020 | | | |
| 31 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 16, ул.Кр.Звезда 1 Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 892,4 | 2020 | | | |
| 32 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 16Б, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 790,6 | 2020 | | | |
| 33 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 11А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 457 | 2020 | | | |
| 34 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Б.Хмельницкогоул, 1В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 475,8 | 2020 | | | |
| 35 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Ул.Калинина 19, Мичурина 1 Д | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1285,5 | 2020 | | | |
| 36 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Ул.Калинина 9,11 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 760,6 | 2020 | | | |
| 37 | Красноармейский р-н, Красноармейск г ул.Мичурина 1 В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 474,46 | 2020 | | | |
| 38 | Красноармейский р-н, Красноармейск г Мичурина 1 Е | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 678,65 | 2020 | | | |
| 39 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Заводская ул, 19А,21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 680,65 | 2020 | | | |
| 40 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 10 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 419,5 | 2020 | | | |
| 41 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 10 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1075,98 | 2020 | | | |
| 42 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 18/1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 770,5 | 2020 | | | |
| 43 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 1Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 315,5 | 2020 | | | |
| 44 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 9, Мичурина 1 Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 858,5 | 2020 | | | |
| 45 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 366 | 2020 | | | |
| 46 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 446 | 2020 | | | |
| 47 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 523,4 | 2020 | | | |
| 48 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 2Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 615,6 | 2020 | | | |
| 49 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 1Ж | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 346,6 | 2020 | | | |
| 50 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 392 | 2020 | | | |
| 51 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 16В | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1071,8 | 2020 | | | |
| 52 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 516,6 | 2020 | | | |
| 53 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 4 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 465,2 | 2020 | | | |
| 54 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 4А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 478 | 2020 | | | |
| 55 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 4Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 554,25 | 2020 | | | |
| 56 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 6Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 610,9 | 2020 | | | |
| 57 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул.Карамышская 11, ул.Кондакова 4, ул.Республиканская 14. | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1142,22 | 2020 | | | |
| 58 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Карамышская ул, 13 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 514 | 2020 | | | |
| 59 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Мичурина ул, 4,4 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 581,15 | 2020 | | | |
| 60 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Карамышская ул, 19А- 21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 945 | 2021 | | | |
| 61 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 1А,1 Б; Калинина ул. 8 А,8Б,10 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1701,05 | 2021 | | | |
| 62 | Красноармейский р-н, Красноармейск г,Ул. 1 Мая 166,168,170 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1534,4 | 2021 | | | |
| 63 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 614 | 2021 | | | |
| 64 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 40 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 163,8 | 2021 | | | |
| 65 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 52 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 199,4 | 2021 | | | |
| 66 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 53 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 150 | 2021 | | | |
| 67 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 73 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 257 | 2021 | | | |
| 68 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Луначарского ул, 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 538 | 2021 | | | |
| 69 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Луначарского ул, 4 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 419 | 2021 | | | |
| 70 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 50 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 266 | 2021 | | | |
| 71 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 69 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 372,5 | 2021 | | | |
| 72 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 96 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 184,4 | 2021 | | | |
| 73 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Московская ул, 47 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 734,8 | 2021 | | | |
| 74 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, пос. Кирпичного завода, 17 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 179,2 | 2021 | | | |
| 75 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Почтовая ул, 12 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 256 | 2021 | | | |
| 76 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Профсоюзная ул, 16, Советская 46 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 504,8 | 2021 | | | |
| 77 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Республиканская ул, 20А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 664,6 | 2021 | | | |
| 78 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Гоголя ул, 14 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 680,1 | 2021 | | | |
| 79 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Гоголя ул, 16 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 448 | 2021 | | | |
| 80 | Красноармейск г, Карамышская ул, 9 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 727,6 | 2021 | | | |
| 81 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 22, Карамышская 42 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 936,6 | 2021 | | | |
| 82 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Западная ул, 24 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 571,2 | 2021 | | | |
| 83 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 9А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 113 | 2021 | | | |
| 84 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кондакова ул, 158,160, | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 602,7 | 2022 | | | |
| 85 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кондакова ул,162 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 268 | 2022 | | | |
| 86 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 151А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 118 | 2022 | | | |
| 87 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 162, 164 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 797,6 | 2022 | | | |
| 88 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 149 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 345 | 2022 | | | |
| 89 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Б. Хмельницкого ул, 166 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 377,4 | 2022 | | | |
| 90 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 17,19 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 933,9 | 2022 | | | |
| 91 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Молодежная ул, 1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 412,8 | 2022 | | | |
| 92 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Молодежная ул 3, Строителей 11 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 768,4 | 2022 | | | |
| 93 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 346 | 2022 | | | |
| 94 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 13,15 Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 984,2 | 2022 | | | |
| 95 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Строителей ул, 15 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 451,2 | 2022 | | | |
| 96 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Луначарского ул, 53А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 249,8 | 2022 | | | |
| 97 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул. 20 лет Победы д. 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 170,8 | 2022 | | | |
| 98 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Комсомольская ул, 27 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 262 | 2022 | | | |
| 99 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кондакова ул, 99 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 262 | 2022 | | | |
| 100 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 462,8 | 2022 | | | |
| 101 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 3 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 274 | 2022 | | | |
| 102 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Ленина ул, 5Б, Пугачева 1 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 747 | 2022 | | | |
| 103 | Красноармейск г, Карла Либкнехта ул, 6,8 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 786,8 | 2022 | | | |
| 104 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 Мая ул, 80 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 400 | 2022 | | | |
| 105 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Пугачева ул, 5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 425,2 | 2022 | | | |
| 106 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Больничная ул, 5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 288 | 2022 | | | |
| 107 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 2 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 790,6 | 2022 | | | |
| 108 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 3 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1874 | 2022 | | | |
| 109 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 Микрорайон ул, 4 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 994,7 | 2022 | | | |
| 110 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Больничная ул, 5А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 263 | 2022 | | | |
| 111 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Колхозная, 22А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 168 | 2022 | | | |
| 112 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Калинина ул, 8Г | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 384 | 2022 | | | |
| 113 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, Кирова ул, 76 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 291,6 | 2022 | | | |
| 114 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 микрорайон д. 23 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2172,02 | 2022 | | | |
| 115 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 5 микрорайон д.21 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2406 | 2022 | | | |
| 116 | Красноармейский р-н, Красноармейск г , 5 микрорайон д.22 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1669 | 2022 | | | |
| 117 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 микрорайон д. 5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1605 | 2022 | | | |
| 118 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 микрорайон д. 7 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 2119,9 | 2022 | | | |
| 119 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, , 5 микрорайон д.5 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 915,6 | 2022 | | | |
| 120 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, , 5 микрорайон д.6 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 996,1 | 2022 | | | |
| 121 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, , 5 микрорайон д.7 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 1010,1 | 2022 | | | |
| 122 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул.Западная 1 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 390,8 | 2022 | | | |
| 123 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул. Западная 1 Б | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 646,8 | 2022 | | | |
| 124 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, ул. Смолянинова 2 А | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 569,6 | 2022 | | | |
| 125 | Красноармейский р-н, Красноармейск г, 1 микрорайон д.11 | -ремонт дворовых проездов;  -обеспечение освещения дворовых территорий;  - установку малых форм (урн, скамеек). | 600,0 | 2022 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10 к муниципальной программе

Порядок

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также территорий общего пользования, включенных в Программу

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также общественных территорий, включенных в Программу (далее по тексту – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории или общественной территории, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее по тексту – дизайн-проект).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется управлением по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района (далее по тексту – Управление) совместно с администрациями муниципальных образований Красноармейского муниципального района (далее по тексту – администрация поселений) в течение пятнадцати дней со дня утверждения комиссией по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Программу протокола оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий и предложений граждан, организаций о включении общественной территории общего пользования в проект Программы.

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Управление уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в Программу (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 2-х рабочих дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3-х рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Управлением совместно с администрациями поселений в течение 2-х рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение и утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в Программу, осуществляется с участием представителей Управления, администраций поселений, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

3.5. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица. Второй экземпляр уполномоченное лицо предоставляет в управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района.

Приложение № 11 муниципальной программе

Адресный перечень индивидуальных жилых домов, подлежащих благоустройству

|  |  |
| --- | --- |
| Адрес ИЖС | Срок выполнения работ по благоустройству |
| ул. 1 Мая: 24,28,32,27,33,35,40,47,25,52,54,58,60,66,84,87, 89,91,97,115,119,118,121,123,124,125,127,130,132,136,150,156. | 2020 |
| ул. Октябрьская: 34,39,41,42,43,46,53,54,56 «а»,58,60, 66«б»,70,72. | 2020 |
| ул.Шиллера: 1 «б», 6, 7, 9,11«а»,17,21,26,33,35,38,44,47, 56,60,68 | 2020 |
| ул.Комсомольская : 4,8,12,36,64,74,7,9,61. | 2020 |
| ул.Пугачева : 2 «б»1 «в»,24,26. | 2020 |
| ул.Захарова : 2«б»,1,4,7,8,9,9«а»,18/1,18/2,20,22/1,21,25, 27,27«а»,31, 49,54,76,78,89,97,96,98,109,115. | 2020 |
| 1-й Фабричный пер.: 61,7,3. | 2020 |
| 2-й Фабричный пер.: 1,3. | 2020 |
| 3-й Фабричный пер.: 2,3,5,18. | 2020 |
| пер.Степной: 5,13 ,10,12,7,11. | 2020 |
| пер.Вишневый: 2,4,6,13 | 2020 |
| пер.Садовый: 5,6 | 2020 |
| пер.Светлый: 3 | 2020 |
| пер.Южный: 2,5,9,21,23,25,27 | 2020 |
| ул. 8 Марта: 8,14,16«б»,20«а», б/н,22, б/н,28«а»,30,46, 48 «а»,52,65. | 2020 |
| ул. Строителей: 5,22,28,30,36,40 | 2020 |
| ул. Интернациональная: 1,5,7,16,24,28,29,31,34,35,38,46, 49,51,55,69, 70,83,86,107,121. | 2020 |
| ул.Кузнечная: 1д,2,3,23,16,29,19,21. | 2020 |
| ул. Лермонтова: 2,5,7,9«а»,10,15,20,22,26,29,33,37,41,44, 49,57,65,59 | 2020 |
| ул. Луначарского: 7, 9,12,13,17,18,31,22,46,51,53,57,70,73, 75,75 «а»81,94,67/2 | 2020 |
| ул. Московская: 11,35,39,61,62,64,66. | 2020 |
| ул. Ульяновская: 30,29,42,39,43,49,68,73,74,75,77,66,46,67, 72,30а,32,70,45. | 2020 |
| ул. Ленина: 2,4,11,15,22,24,25,32,33,36,38,47,51. | 2020 |
| ул. Рабочая: 3,7,8-8 «а»,10,13,14,17,19,18,20,24,25,28,29, 33,35,38,43,32. | 2020 |
| ул.Степная: 2,5,12. | 2020 |
| ул. Дарвина: 2«в»,1«в»,2«б»,4 ,6 ,9 «а»,12,15«а»,14 | 2020 |
| ул.Ломоносова: 12,6,4,16 | 2020 |
| ул.Колхозная: 2,3,5 «б»,7,7 «а», 7»б»,11,12,22 «а»,21 | 2020 |
| ул.Новая: 7,10 | 2020 |
| ул.Кирпичная: 1,8,9,10,13,6 | 2020 |
| ул.Цветочная: 1,3,5,6 | 2020 |
| ул.Зеленая: 6,9,31. | 2020 |
| ул.Республиканская: 11, 16 | 2020 |
| ул.Речная: 23,33,13. | 2020 |
| ул.Герцена: 4,8,9 «а»,20,22,24,16,15,2«б»,2«и»,1«н». | 2020 |
| ул.Кондакова: 14,16,28,33,35,71,72,74,103,104«а»,114, 123,127,118,130,137,149,154. | 2020 |
| ул.Смолянинова: 6,16,20,17/1,17/2,19,21,36,27,29,46,62/1 62,68,54. | 2020 |
| ул.Мичурина: 6/1,12,11,16,17,16/3,19,24,29,31,33,22,35. | 2020 |
| ул.Кр.Звезда: 1 «в»,5,10,14,14/1,13,18,17,19,21,30,23/1, 23/2,25,32,29,33,31,36,38,40,42,29«А». | 2020 |
| ул. Степана Разина: 2,17. | 2020 |
| Ул. Б.Хмельницкого:121,49/1,53,57,83,91,41,29, 25,15,9,155, 43, 92,108, 110,126,128,62,56,32,24,68,70,74,27. | 2020 |
| Ул.К.Либкнехта: 4,19,21,12,13. | 2020 |
| ул. Северная: 44. | 2020 |
| ул.Советская: 1,2,4,5,10,13,14,16,19,20,23,24,30,31,32,39, 44,47,49,55,54, 58,64,65,67,68,72,73,75,79,81,85,89«а», 93,408,112,116,118,121,123,127. | 2020 |
| ул. Почтовая: 6,11,14,17,32,25,34,26,64,68,70,74 | 2020 |
| ул. Пролетарская: 23,4,8,15,16,48,37,41,38,43,53,59. | 2020 |
| ул. Профсоюзная: 2,5,28. | 2020 |
| ул.Пушкина: 9,31,15. | 2020 |
| ул.Гетте: 6,7,19,23,34. | 2020 |
| ул. Молодежная: 4 «б», 4 «а»,2 | 2020 |
| ул. Телефонная: 7, 13,6 | 2020 |
| пос. Кирпичного завода: 4,13,16,26 «б»,26 «в», 28,32. | 2020 |
| пос. Солнечный: 28. | 2020 |
| ул. Ключевская: 6. | 2020 |
| ул. Больничная: 1,1д/1,2,5,5а,6,10. | 2020 |
| ул. Карамышская: 2, 4,6,8,18,24,28. | 2020 |
| ул. Пионерская: 10,14 | 2020 |
| ул. Карла Маркса: 6,10,12,15,18,23,24,27,29,45,47,51,52, 55, 60,70,75,77,81,86,88,90,89,93,94,100,102,103,104,107, 108, 127,133,137,139,141,147,155,161,118,120. | 2020 |
| ул. Коммунистическая: 4,12,5,7,23,15. | 2020 |
| ул. 20 лет Победы: 23, 72,26,57,29,3,82,7,5,17,51,80,56,33, 43,42,49,82,74,38,30,6,1. | 2020 |
| ул. Восточная: 1,3,5,7,15,19,23,25. | 2020 |
| ул. Гоголя:3,8,9,11,13,6,12,15,18,31,30,38,40,51,49,54,65,71, 81,74.76,78,80,97,98,113,102. | 2020 |
| ул. Садовая: 1,3,7,4,12. | 2020 |
| ул. Танцорова: 7,9,23,18. | 2020 |

Приложение № 12 муниципальной программе

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Собственник объекта | Местонахождение | Срок выполнения работ |
| ИП Зуев А.Б. | Г.Красноармейскул.Ленина, ул.Заводская 4 А, ул.Калинина, 1 микрорайон, 1 Мая 10 | 2020 |
| ИП Сулейманов К.З. | Г. Красноармейск ул.Ульяновская 60, 60Б | 2020 |
| ЗАО «Тандер» | 1 Мая 65 «А» | 2020 |
| ООО «МТС Хлебороб»  ООО «Фрегат 2001»  ООО «Агрохимия»  ООО «СТК» | Ул. 1 Мая 2 «А» | 2020 |
| ООО «Торговый Дом» Муслимов Р.М.  ООО «Радуга»  ООО «Анис»  ООО «Дента Люкс» | Ул. 1 Мая 10 | 2020 |
| ИП Носкова Г.А. | Ул. Б.Хмельницкого 1 «Ж» | 2020 |
| ИП Фатеев Р.В. | Ул.Б.Хмельницкого 2 «Д» | 2020 |
| «Красноармейский механический завод» | Ул.Заводская 10 | 2020 |
| ООО «Вилис Авто» | Ул.Заводская 4 | 2020 |
| ООО «Сфера» | Ул.Заводская 12 | 2020 |
| ООО «ЗКСМ» | Пос.Кирпичного Завода 32 | 2020 |
| ООО «Монолит и К»  СРООН «ДОРС» | Ул.Революционная 2 «А» | 2020 |
| ООО «Элсет»  ООО «СТЭК» | Ул.Революционная д.2 | 2020 |
| ОГУ Красноармейская районная СББЖ» | Ул.Революционная 1 А/1, 2И/1,20 лет Победы 17 | 2020 |
| ООО «Техзаказ-С»  ООО «Евротранс-С» | Ул.Республиканская 1 | 2020 |
| Отдел государственной статистики в г.Саратове, включая специалистов в г.Красноармейске | ул. 20 лет Победы 9 «А» | 2020 |
| ГУЗ СО «Красноармейская РБ» | Ул.Кузнечная 5 | 2020 |
| ООО «Центр здоровья» | Ул.Кузнечная 5/1 и 5/2 | 2020 |
| ИП Аванесян А.Б. | Ул.Интернациональная 8 | 2020 |
| Ул.Интернациональная 17 | 2020 |
| ООО «Русский трактир» | Ул.Интернациональная 8 А | 2020 |
| ИП Целик Л.А. | 1 Мая д. 10 | 2020 |
| ООО «Телец» | 1 Мая д. 10 | 2020 |
| Ростелеком | 1 Мая д. 10, 5 микрорайон | 2020 |
| ООО «Красноармейская пассажирская компания» | 1 Мая 50 \*2 | 2020 |
| ИП Мельниченко С.Д. | 1 Мая 65 Магнит | 2020 |
| ИП Обухова Л.А. | Ул.Луначарского 2 А, 1 микрорайон | 2020 |
| ИП Колбина Р.А. | 1 Мая 65 А | 2020 |
| Красноармейский ФЛ ОАО "Роспечать | Ул. 1 Мая 57 | 2020 |
| ИП Ледяйкина Л.Б. | Ул.1 Мая | 2020 |
| МРСК Волги | Ул.Колхозная 15 | 2020 |
| Красноармейское Райпо | Ул. Рабочая 11,11 А | 2020 |
| ИП Крапивко И.С. | Ул. Луначарского 77/2 | 2020 |
| ФГУП СО «Облводорексур»-«Красноармейский» | Ул. Профсоюзная 1 | 2020 |
| ООО «Красноармейское АТП» | Ул.Ленина 5 | 2020 |
| ИП Кириллов В.В. | Ул.Ленина 1 Б | 2020 |
| ИПАржанухина Н.В. | Ул.Смолянинова 28 | 2020 |
| ООО «Премьер 2001» | Ул.К.Маркса 85 | 2020 |
| ООО «Дом 63» | Б.Хмельницкого 172 | 2020 |
| ИП Гудков Н.Н.  ИП Колбина Р.А. | 1 Мая 174 | 2020 |
| ООО «Телец»  ООО «Центр геодезии и картографии»  ООО «Валер СПБ» | 1 микрорайон д. 14/2 | 2020 |
| ЗАО ЦМС «Евразия» | Ул.Московская 42 | 2020 |
| ЗАО «Красноармейсктекстиль» | Ул.Колхозная 22 | 2020 |
| ЗАО «Пищевой комбинат» | Ул.Ленина 42 | 2020 |
| ООО «Фотон» | 1 Мая уч. 2 Г, ул. 1 Мая 64 | 2020 |
| ООО «Красноармейское ДРСУ» | Ул .1 Мая 9 | 2020 |
| ООО «Росгосстрах-Поволжье» | Ул. 20 лет Победы 12 | 2020 |
| ООО «Центр реструктуризации» | Ул. Ленина46 | 2020 |
| ИП Гудкова Л.Н. | Ул.Ленина 46 | 2020 |
| ООО «Мечта» | Ул.Ленина 46А | 2020 |
| ГУП «Фирма Автовокзал» | 1 Мая 2 В, | 2020 |
| ИП Гудков Н.Н. | Ул.Луначарского 77 | 2020 |
| ИП ГасанбековН.Г. | 5 микрорайон д. 18/1, 1 Мая 65 Б | 2020 |
| ИП Бородин А.В. | 5 микрорайон д.3, ул.Ленина 1 А | 2020 |
| ИП Мельниченко С.Д. | Ул.Ленина «Автомойка», ул. Ленина 44 | 2020 |
| ИП Ковалева Л.А. | Ул.Ульяновская 32 | 2020 |
| ИП Сулейманов К.З. | Ул.Ульяновская 60, 60Б, 5 микрорайон 2 «а» | 2020 |
| ИП Кусмарцев Н.А. | Ул.Ульяновская 60 | 2020 |
| ИП Назарян С.Р. | Ул.Рабочая 2 | 2020 |
| ИП Собачко С.С. | Ул.Ульяновская 88 А,88 Б | 2020 |
| ИП Седин О.А. | Ул. 1 Мая 2 В | 2020 |
| ИП Бажко А.В. | Ул. 1 Мая 7 | 2020 |
| ИП Некрасова О.М. | Ул.Калинина 9 В, 129 А, Ст.Разина 19 | 2020 |
| ИП Муслимов Р.Р. | Ул. 1 Мая 10 | 2020 |
| ИП Ковин Э.В. | 1 Мая 50 | 2020 |
| ИП Сологубов А.В. | 1 Мая 47 | 2020 |
| ИП Тачаев С. | 1 Мая 47 А | 2020 |
| ИП Пресняков А.А. | 5 микрорайон д.18 А | 2020 |
| ИП Вердиханов К.А. | Ленина 50 | 2020 |
| Аптека | Ленина 50 | 2020 |
| ИП Щедрикова Т.В. | Ленина 50 | 2020 |
| ИП Булгакова Н.В., ИП Фисенко В.М., ИП Холина Н.А.,ИП Ляхова Т.А, ИП РОева В.А., ИП Парасенко Э.А.,ИП Сметанина И.Н., ИП Леднева Л.И., | Ленина 67 | 2020 |
| ГАУ «Красноармейский лесхоз» | Ленина | 2020 |
| ИП Замараева Е.Н. | Гоголя 37 | 2020 |
| Кооператив «Честь» | Ленина 40 | 2020 |
| Абугаджиев Б.И. | Ленина уг.ул.Пугачева | 2020 |
| ООО "Монолитстрой-К"  ООО "Миллениум"  ТОСП ООО "Десятое измерение" по г Красноармейск  ООО "СТРОЙЦЕНТРХОЛДИНГ" | Ул.Телефонная 17 | 2020 |
| Аптека Бонум, | 5 микрорайон , ул.Московская | 2020 |
| АЗС «Лукойл» | АЗС 5 микрорайон | 2020 |
| Обособленное подразделение ООО "Земъская аптека" | 5 микрорайон д.6 | 2020 |
| ИП Кузьмичева Е.Н. | 5 микрорайон д.6 | 2020 |
| ИП Костин И.Г. | 5 микрорайон д. 18/1 | 2020 |

Приложение № 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |
|  | | Адресный перечень **тротуаров включенных муниципальную программу на период 2022 по 2026 год на территории муниципального образования город Красноармейск** | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | |  |  |  |
| № п/п | | | | Наименование территории | | | протяженность , м | | | | Наличие СД | | | | Необходимая сумма финансирования, тыс. руб | Год реализации |  |
| 1 | | | | Пешеходная зона по ул. Ленина | | | 1530 | | | | нет | | | | 8000,00 | 2022 |  |
| 2 | | | | Пешеходная зона по ул. 1 Мая | | | 1980 | | | | нет | | | | 10000,00 | 2022 |  |
| 3 | | | | Пешеходная зона к д/с 18 в 1 микрорайоне | | | 372 | | | | нет | | | | 1800,00 | 2022 |  |
| 4 | | | | Пешеходная зона к многоквартирным домам в 1 микрорайоне | | | 452 | | | | нет | | | | 3000,00 | 2022 |  |
| 5 | | | | Пешеходная зона по ул. Луначарского | | | 990 | | | | нет | | | | 5700,00 | 2022 |  |
| 6 | | | | Пешеходная зона по ул. Московская | | | 291 | | | | нет | | | | 1500,00 | 2022 | 30000,00 |
| 7 | | | | Пешеходная зона по ул. Интернациональная | | | 2020 | | | | нет | | | | 11 000,00 | 2023 |  |
| 8 | | | | Пешеходная зона по ул. Садовая, ул. Коммунистическая | | | 342 | | | | нет | | | | 1 850,00 | 2023 |  |
| 9 | | | | Пешеходная зона по ул. Б.Хмельницкого | | | 930 | | | | нет | | | | 5000,00 | 2024 |  |
| 10 | | | | Пешеходная зона по ул. Кондакова | | | 1400 | | | | нет | | | | 7 500,00 | 2023 |  |
| 11 | | | | Пешеходная зона по ул. К.Звезда | | | 736 | | | | нет | | | | 4 000,00 | 2023 | 29 350,00 |
| 12 | | | | Пешеходная зона по ул.Калина | | | 1390 | | | | нет | | | | 7500,00 | 2024 |  |
| 13 | | | | Пешеходная зона по ул. Захарова | | | 550 | | | | нет | | | | 3000,00 | 2024 |  |
| 14 | | | | Пешеходная зона по ул. Кирпичный завод | | | 980 | | | | нет | | | | 5300,00 | 2024 |  |
| 15 | | | | Пешеходная зона по пер. Светлый | | | 790 | | | | нет | | | | 4300,00 | 2024 |  |
| 16 | | | | Пешеходная зона по ул. 20 лет Победы | | | 1860 | | | | нет | | | | 10000,00 | 2024 | 30100,00 |
| 17 | | | | Пешеходная зона по ул. Западная | | | 490 | | | | нет | | | | 2600,00 | 2025 |  |
| 18 | | | | Пешеходная зона к поликлинники 5 микрорайон | | | 569 | | | | нет | | | | 3000 | 2025 |  |
| 19 | | | | Пешеходная зона по ул. Лермонтова | | | 1360 | | | | нет | | | | 7300,00 | 2025 |  |
| 20 | | | | Пешеходная зона по ул. Карамышская | | | 761 | | | | нет | | | | 4100,00 | 2025 |  |
| 21 | | | | Пешеходная зона по ул. Кузнечная | | | 322 | | | | нет | | | | 1700,00 | 2025 |  |
| 22 | | | | Пешеходная зона по ул. Рабочая | | | 253 | | | | нет | | | | 1400,00 | 2025 |  |
| 23 | | | | Пешеходная зона по ул. Республиканская | | | 900 | | | | нет | | | | 5000,00 | 2025 |  |
| 24 | | | | Пешеходная зона по ул. Ульяновская | | | 447 | | | | нет | | | | 2400,00 | 2025 |  |
| 25 | | | | Пешеходня зона ул. Скоморохова | | | 471 | | | | нет | | | | 2500,00 | 2025 |  |
| 26 | | | | пешеходная зона по ул. Телефонная | | | 158 | | | | нет | | | | 844,00 | 2025 | 30000,00 |
| 27 | | | | Пешеходная зона по ул. Молодежная | | | 409 | | | | нет | | | | 2200,00 | 2026 |  |
| 28 | | | | Пешеходная зона по ул. Кирова | | | 509 | | | | нет | | | | 2800,00 | 2026 |  |
| 29 | | | | Пешеходная зона по ул. Почтовая | | | 144 | | | | нет | | | | 800,00 | 2026 |  |
| 30 | | | | Пешеходная зона по ул. К. Маркса | | | 317 | | | | нет | | | | 1700,00 | 2026 |  |
| 31 | | | | Пешеходная зона в сквере 1 микрорайона | | | 242 | | | | нет | | | | 1300,00 | 2026 |  |
| 32 | | Пешеходная зона в 1 микрорайоне | | 466 | нет | | 2500,00 | | 2026 | | |  |
| 33 | | Пешеходная зона в 5 микрорайоне | | 629 | нет | | 3400,00 | | 2026 | | | 14700,00 |