|  | АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 сентября 2021г. № 570 г. Красноармейск О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск на 2019-2021 года» В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным Законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Красноармейск Красноармейского муниципального района Саратовской области администрация Красноармейского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск на 2019-2021 года» утвержденную постановлением администрации Красноармейского муниципального района от 24.12.2018 г. № 839 (изменением от 27 февраля 2019 года № 134, от 28 мая 2019 г. № 389, от 13 декабря 2019 №984, от 24 марта 2020 № 210, от 11 сентября 2020 г. № 529, от 02 августа 2021 г. № 479) согласно приложения. 2. Организационно-контрольному отделу администрации Красноармейского муниципального района опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Красноармейского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (krasnoarmeysk64.ru). 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) |
| --- | --- |

Глава Красноармейского

муниципального района                                                                             А.И. Зотов

Приложение

к постановлению администрации

Красноармейского муниципального района

от 09.09.2021г. № 570

- Паспорт муниципальной программы «Ремонт  и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск на 2019-2021 года» изложить в новой редакции:

| Наименование программы | «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск в 2019-2021 году» |
| --- | --- |
| Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах», утверждена Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2012 №1995-р. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Разработчик программы | Администрация Красноармейского муниципального района |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление по строительству, ЖКХ и субсидиям администрации Красноармейского муниципального района; |
| Цели и задачи программы | Цель программы – улучшение качества автомобильных дорог на территории МО г. Красноармейск; Задача программы – снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий по причине качества дорожного покрытия. |
| Сроки реализации программы | 2019-2021 года |
| Целевые показатели Программы | - площадь отремонтированной проезжей части автомобильных дорог – 58 697,6 кв.м. в том числе: в 2019 г. - 5203 кв. м. в 2020 г. – 8145, кв. м. в 2021 г. - 71 974,9 кв. м. |
| Объем финансирования | Общий объем финансирования – тыс. рублей (прогнозно) - 117752,9572 тыс. руб. в том числе: 2019 г. – 12 954,7 тыс. руб. 2020 г. - 14 412,821тыс. руб. 2021 г. - 90 385,4362 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | - Повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, приведение дорожного покрытия в соответствие с существующими нормами и правилами. - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения -21000 кв.м. - сокращение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП. |

I. Характеристика текущего состояния, основные проблемы и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития МО г.Красноармейск Красноармейского муниципального района.

Важнейшей составной частью транспортной системы МО г. Красноармейск являются автомобильные дороги. От уровня транспортно – эксплуатационного состояния и развития сети автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих связь муниципального образования с муниципальными образованиями Красноармейского муниципального района, с дорожной сетью Саратовской области, во многом зависит решение задачи достижения устойчивого экономического роста города, улучшение условий для предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

В настоящее время, одной из причин, сдерживающих социально-экономическое развитие МО г. Красноармейск, является неудовлетворительное состояние дорог общего пользования местного значения. Из 99,03 км улично-дорожной сети города, 44 км. из которых  имеют твердое покрытие.

Отсутствие специализированной техники для содержания дорог в зимний период затрудняет работу коммунальных служб и создает неблагоприятные условия для движения транспортных средств по улицам города. На фоне центральных дорог въезды во дворы и проезды во многих местах с трудом подходят под определение дорог.

Значительная часть автомобильных дорог общего пользования в городе имеет высокую степень износа. В течение длительного периоды темпы износа автомобильных дорог МО г. Красноармейск были выше темпов восстановления и развития. Ускоренный износ этих автомобильных дорог был обусловлен высокими темпами роста парка автотранспортных средств и интенсивности движения на опорной сети автомобильных дорог общего пользования, а так же увеличением в составе автотранспортных потоков доли большегрузных автомобилей.

Программа разработана как система мероприятий, обеспечивающих одновременную реализацию на территории МО г. Красноармейск областных и муниципальных целевых программ, в части, касающейся сферы дорожного хозяйства.

II. Цели и задачи муниципальной Программы

Целью Программы является повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования сети, автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающей жизненно важные интересы города для развития экономики и социальной сферы.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие основные задачи:

-обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по ее ремонту;

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети города;

- обеспечение реализации мероприятий по безопасности дорожного движения.

В создавшейся ситуации необходимо принять неотложные меры по качественному изменению состояния автомобильных дорог общего пользования. Частичное решение проблем продолжить осуществлять в 2019-2021 годах через реализацию мероприятий (Приложение №1)

III. Программные мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог МО г. Красноармейск – всего –  85 282,6374 тыс. руб.

В том числе в 2019 году – 1 982,7 тыс. руб.

в 2020 году – 2994,921тыс. руб.

в 2021 году – 80 305,0164 тыс. руб.

- содержание автомобильных дорог МО г. Красноармейск –  32470,3598 тыс. руб.

В том числе в 2019 году – 10 972,04 тыс. руб.

в 2020 году – 11417,9 тыс. руб.

в 2021 году –  10 080,4198 тыс. руб.

- приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г.Красноармейска за счет иных межбюджетных трансфертов из областного дорожного фонда  - 51 900,0 тыс. руб.

В том числе в 2019 году - 0 тыс. руб.

в 2020 году - 0 тыс. руб.

в 2021 году - 51 900,0 тыс. руб.

IV. Финансовое обеспечение реализации Программы;

Финансовое обеспечение программы осуществляется из средств бюджета МО г. Красноармейск и средств Дорожного фонда.

Общий объем финансирования на 2019 год – 12 954,7тыс. руб. в том числе за счет средств Дорожного фонда – 6 187,2 тыс. руб. На 2020 год- 14 262,821тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда – 7 642,821тыс. руб., на 2021 год –  90 385,4362 тыс. руб., в том числе за счет средств Дорожного фонда- 7090,130 тыс. руб. (Приложение №1)

V. Сроки реализации Программы

Срок реализации программы – 2019-2021 года

VI. Целевые индикаторы Программы.

Основным показателем Программы планируется считать - доля дорог общего пользования местного значения не отвечающая нормативным требованием.

| № п/п | Наименование показателя | единица измерения | Значение показателей эффективности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018год | 2019год | 2020год | 2021 год |
| 1 | Доля дорог общего пользования местного значения не отвечающая нормативным требованием | % | 92 | 91 | 90 | 85 |

VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Приведение автомобильных дорог в состояние, соответствующее современным

требованиям позволит:

- улучшить состояние улично-дорожной сети;

- сократить затраты на содержание улично-дорожной сети;

- сократить расходы на содержание автотранспорта;

- сократить количество дорожно-транспортных происшествий, происходящих

по техническим причинам;

- повысить комфортность движения автотранспортных средств;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- создать благоприятные условия для проживания граждан.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние дорог общей площадью 41489 кв. м.

Приложение № 1

Мероприятия

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования муниципального образования город Красноармейск на 2019-2021 года»

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем выполненных работ | Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019г | 2020г | 2021г | Всего |
|  |  |  | бюджет МО г. Красноармейск | в т.ч. за счет мун. ДФ | бюджет МО г. Красноармейск | в т.ч. за счет мун. ДФ | бюджет МО г. Красноармейск | в т.ч. за счет акциз мун. ДФ | в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов | бюджет МО г. Красноармейск | в т.ч. за счет мун. ДФ | в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Итого по программе |  | 12954,7 | 6187,2 | 14412,821 | 7642,821 | 90 385,4362 | 7090,13 | 73215,0 | 117752,9572 | 20 920,151 | 73215,0 |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог МО г.Красноармейск |  | 1982,7 | 0,00 | 2994,921 | 2994,921 | 28 405,0165 | 7 090,13 | 21315,0,0 | 33 382,6374 | 10 085,0510 | 21315.0 |
| 1.1. | В том числе: Щебенение Ул.Комсомольская от ул. Ленина до ул. Лермонтова | 3140,7 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 310, 05920 | 1 310, 05920 | 0 | 1 310, 05920 | 1 310, 05920 | 0 |
| 1.2. | ул. Совхозный поселок от д.№7 до примыкания к ул. Ленина | 2636,5 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 657, 30920 | 0 | 1 657, 30920 | 1 657,4148 | 0 | 1 657,4148 |
| 1.3 | Ремонт тротуара по ул. Телефонная, Кирова |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800,00 | 1800,0 | 0 | 1 471, 428 | 1 471, 428 | 0 |
| 1.4. | ул. Московская от ул. Кондакова до ул. Коммунистическая | 1502,1 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,3912 | 0 | 870,3912 | 870,3912 | 0 | 870,3912 |
| 1.5. | ул. Октябрьская и ул.Садовая от ул.Коммунистическая до ул.Ульяновская | 1273,1 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 743,7468 | 0 | 743,7468 | 743,7468 | 0 | 743,7468 |
| 1.6. | ул. Ленина от д.№1 до ул. Гоголя | 6860,3 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 843,6408 | 0 | 3 843,6408 | 3 843,6408 | 0 | 3 843,6408 |
| 1.7. | Щебенение ул. Лермонтова от ул. Кондакова до ул. Б. Хмельницкого | 805,7 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 371, 58120 | 371 ,58120 | 0 | 371, 581 20 | 371 , 58120 | 0 |
| 1.8. | Автоподъезд к ДС №18 от д№1 вдоль д№ 6, д№5, д№5г, д№5д в 1 микрорайоне | 1904,4 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 242,2196 | 0 | 1 242,2196 | 1 242,2196 | 0 | 1 242,2196 |
| 1.9. | Автоподъезд к бассейну «Юность» от пр-та Скоморохова в 5 мкр-не | 3462,2 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 431,7636 | 0 | 3 431,7636 | 3 431,7636 | 0 | 3 431,7636 |
| 1.10. | ул.20 лет Победы от ул.Кондакова до ул.Революционная | 5860,3 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 232,1424 | 0 | 3 232,1424 | 3 232,1424 | 0 | 3 232,1424 |
| 1.11. | Проезд к жилому дому №18 и 15 от средней школы №3 в 5 микрорайоне | 890,0 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 646,9908 | 0 | 646,9908 | 646,9908 | 0 | 646,9908 |
| 1.12. | Щебенение ул.Пугачева | 1600,0 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 600, 65480 | 1 600, 65480 | 0 | 1 600, 65480 | 1 600, 65480 | 0 |
| 1.13. | ул.1 Мая от ул.Московская до ул.Лермонтова | 1331,9 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 730,8888 | 0 | 730,8888 | 730,8888 | 0 | 730,8888 |
| 1.14. | ул.Ульяновская от ул.Кондакова до СОШ №3 в г.Красноармейск | 5596,6 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 003,5532 | 0 | 3 003,5532 | 3 003,5532 | 0 | 3 003,5532 |
| 1.15. | Щебенение ул.Кирова от ул.Лермонтова до ул.Рабочей в г.Красноармейске |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 838, 43760 | 838 ,43760 | 0 | 838, 43760 | 838, 43760 | 0 |
| 1.16. | Щебенение ул. Кузнечная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 ,30720 | 750, 30720 | 0 | 750 ,30720 | 750 ,30720 |  |
| 1.17. | ул.Интернациональная от ул.Лермонтова до ул.Смольянинова, ремонт тротуара | 2240,5 кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331,44 | 419,2 | 1912,248 | 2331,44 | 419,2 | 1912,248 |
| 1.18. | Ремонт ул.Заводская | 2960 п.м. | 789,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789,27 | 0 | 0 |
| 1.19. | Щебенение ул.Садовая | 1965,6п.м. | 329,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329,32 | 0 | 0 |
| 1.20. | Ремонт тротуара по ул.Ульяновская от Б.Хмельницкого до ул.Садовая | 207 пм | 610,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610,38 | 0 | 0 |
| 1.21. | Ремонт ул.Школьная и Смолянинова с. Ваулино, Ревино Комсомольская и Советская | 700 кв.м | 101,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,64 | 0 | 0 |
| 1.22. | Ремонт ул.Московская,Советская в с.Садовое | 60 кв.м. | 48,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,52 | 0 | 0 |
| 1.23. | Щебенение ул. Б.Хмельницкого (от ул. Московская до ул. Рабочая) | 12600 кв.м. | 0 | 0 | 543,874 | 543,874 | 0 | 0 | 0 | 543,874 | 543,874 | 0 |
| 1.24. | Щебенение ул. Кондакова (от ул. Лермонтова до ул. Рабочая) | 2165,1 кв.м | 0 | 0 | 506,854 | 506,854 | 0,0 | 0,0 | 0 | 506,854 | 506,854 | 0 |
| 1.25. | Щебенение ул. Почтовая (от ул. 1 Мая до ул. Б.Хмельницкого) | 690 кв.м. | 0 | 0 | 120,951 | 120,951 | 0,0 | 0,0 | 0 | 120,951 | 120,951 | 0 |
| 1.26. | Щебенение ул. Танцорова (от ул. 1 Мая до ул. Кирова) | 1701 кв.м. | 0 | 0 | 122,877 | 122,877 | 0 | 0 | 0 | 1122,877 | 1122,877 | 0 |
| 1.27. | Щебенение ул. Кляйне от дома 2е до дома 6 | 1224 кв.м. | 0 | 0 | 215,616 | 215,616 | 0,0 | 0,0 | 0 | 215,616 | 215,616 | 0 |
| 1.28. | Щебенение ул. Московская (от дома 63 до дома 67) | 641,25 | 0 | 0 | 667,921 | 667,921 | 0,0 | 0,0 | 0 | 667,921 | 667,921 | 0 |
| 1.29. | Ремонт ул.Центральная с.Мордово; ул.Смолянинова,Школьная,Новая с.Ваулино; ул.Советсткая, Комсомольская, Красноармейская с.Ревино. Щебенение ул.Интернациональная, Комсомольская от д.40 до д.25 по ул.Советская. | 127 кв.м. | 103,57 | 0,0 | 816,828 | 816,828 | 0,0 | 0,0 | 0 | 816,828 | 816,828 | 0 |
| 2 | Содержание дорог г. Красноармейск |  | 10972,04 | 6187,2 | 11417,9 | 4647,9 | 10080,4198 | 0,0 | 0 | 32470,3598 | 10835,1 | 0 |
| 2.1. | В том числе: Нанесение дорожной разметки |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 0 | 130,0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение дорожных знаков и комплектующим к ним |  | 150 | 0 | 320,00 | 0,00 | 150 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 |
| 2.3. | Приобретение и установка дорожных и пешеходных ограждений | 150 п.м | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 2.4. | Создание искусственных неровностей |  | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
| 2.5. | Проведение комплексного испытания материалов, вырубки при выполнении дорожных работ, осуществление строительного контроля, изготовление проектно – сметной документации, прохождение государственной экспертизы |  | 300 | 0,0 | 647,9 | 647,9 | 1331,1918 | 0 | 0 | 1817,3198 | 647,9 | 0 |
| 3. | Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети г.Красноармейска за счет иных межбюджетных трансфертов из областного дорожного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 900,0 | 0 | 51 900,0 | 51 900,0 | 0 | 51 900,0 |
| 3.1 | ул.Молодежная, проезды в 1 микрорайоне, ул.Б.Хмельницкого, ул.Ульяновская, ул.Кондакова, проезд к д.8, 7, 6 от д.20 в 5 микрорайоне | 2.13 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 31900,0 | 0 | 31900,0 | 31900,0 | 0 | 31900,0 |
| 3.2. | пос. Кирпичного завода, выезд с Кирпичного завода, пер.Светлый | 1,797 км | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000,0 | 0 | 20000,0 | 20000,0 | 0 | 20000,0 |